ПАСПОРТ УСЛУГ

«Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей – физических и юридических лиц»

| № | Наименование этапа | Количество дней | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки и пакета документов в ООО «Давлекановская сетевая компания» |  | Ознакомиться с перечнем документов и получить форму заявки возможно в Отделе присоединения потребителей ООО «Давлекановская сетевая компания» или на сайте http://davl-skrb.ru/в разделе «Выдача тех условий». Время работы Отдела присоединения потребителей указано на сайте http://davl-skrb.ru/в разделе «Выдача тех условий». |
| 2 | Получение проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий на технологическое присоединение | в течение: - 10 дней (при осуществлении временного технологического присоединения энергопринимающих устройств напряжением до 35 кВ включительно по III категории энергоснабжения); - 15 дней (при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц мощностью до 150 кВт включительно, физических лиц - до 15 кВт включительно по III категории энергоснабжения); - 30 дней (остальные заявители). Датой начала выполнения мероприятий по данному этапу является дата регистрации заявки на технологическое присоединение. | Проект договора и технические условия направляются Заявителю по почте либо Заявитель (представитель Заявителя) получает документы нарочно в Отделе присоединения потребителей ООО «Давлекановская сетевая компания» |
| 3 | Подписание договора об осуществлении технологического присоединения или предоставление мотивированного отказа | В течение 30 дней с даты получения проекта договора, подписанного со стороны ООО «Давлекановская сетевая компания». | Договор считается заключенным с даты поступления в адрес ООО «Давлекановская сетевая компания» подписанного Заявителем экземпляра договора |
| 4 | Произведение оплаты по договору | В соответствии с условиями договора | Оплата по договору осуществляется по реквизитам, указанным в счете на оплату либо в квитанции |
| 5 | Выполнение Заявителем мероприятий по технологическому присоединению указанных технических условиях в пункте «Заявитель осуществляет» |  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению производится в сроки, указанные в договоре |
| 6 | Предоставить подтверждающие данные о выполнении технических условий в ООО «Давлекановская сетевая компания» после выполнения мероприятий | По мере готовности энергопринимающего устройства к присоединению | Заявитель предоставляет в Производственно-технический отдел ООО «Давлекановская сетевая компания» фотографические материалы, содержащие следующие изображения: - Общий вид смонтированного, согласно техническим условиям, вводно-учетного щита (узла учета электрической энергии) с одновременной фиксацией таблички с указанием адреса расположения энергопринимающего устройства; - Средний план открытого вводно-учетного щита (узла учета электрической энергии); - Крупный план открытого вводно-учетного щита (узла учета электрической энергии) с фиксацией установленного в нем оборудования. Предоставление фотографических материалов на бумажном носителе необязательно. |
| 7 | Проведение совместного осмотра энергопринимающего устройства с представителями ООО «Давлекановская сетевая компания» и Ростехнадзора | В договорные сроки | В отношении энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью от 150 до 670 кВт включительно независимо от категории |
| 8 | Получение справки о выполнении технических условий в случае отсутствия замечаний со стороны сетевой организации (в отношении энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно) либо Акта осмотра (обследования) электроустановки (в отношении энергопринимающих устройств мощностью от 150 до 670 кВт включительно) | В договорные сроки | При наличии замечаний устанавливается срок для их устранения |
| 9 | Направление в Ростехнадзор Уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок Заявителя. | В течение 5 дней со дня оформления Акта осмотра (обследования) электроустановки | Уведомление направляется любым способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. |
| 10 | Получение в Ростехнадзоре Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | В течение 30 календарных дней со дня подачи Заявления в Ростехнадзор | Получение разрешения обязательно для: - Всех заявителей - физических лиц, за исключением присоединяемых по III категории электроснабжения мощностью до 15 кВт; - Заявителей - юридические лица, присоединяемые по I и II категории электроснабжения мощностью до 150 кВт; - Всех Заявители свыше 670 кВт независимо от категории электроснабжения. |
| 11 | Подписание Акта об осуществлении технологического присоединения и Акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон | После осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |
| 12 | Заключение договора с гарантирующим поставщиком или иной энергосбытовой организацией |  | Во избежание штрафных санкций за совершение бездоговорного потребления электрической энергии в кратчайшие сроки после получения Акта об осуществлении технологического присоединения и Акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон заключить договор электроснабжения |