Договор строительного подряда.

г. Бердск                                                                                        «___» ___________ 2019 года.

Гражданин _________________________________________________________________, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и гражданин Бирюков Сергей Анатольевич, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие Работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: строительство двухэтажного жилого дома общей площадью 128 кв.м., согласно эскизам (Приложение №1) Объект возводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Твардовского- 135.

1.2. Работа выполняется Подрядчиком - из его материалов, его силами и средствами, на своём оборудовании. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов ,  осуществляет Подрядчик.

1.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3. Срок действия настоящего Договора:

1.3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

1.4. Работы выполняются поэтапно:

1.4.1. Первый этап: возведение фундамента.

1.4.2. Второй этап: возведение первого этажа, армопояса и перекрытий.

1.4.3. Третий этап: возведение второго этажа.

1.4.4. Четвертый этап: возведение крыши, внутренняя отделка (штукатурка стен), монтаж внутренних коммуникаций, монтаж окон и входной двери.

1.5. Сроки выполнения работы:

1.5.1. Первый этап: возведение фундамента в течение 30 (тридцати) календарных дней c момента готовности почвы для проведения землеройных работ.

1.5.2. Остальные работы до «15» августа 2019 года. (Дни, когда идет дождь, и закрыты дороги для большегрузного транспорта -не учитываются !)

1.6. Работа должна отвечать следующим требованиям и объемам:

1.6.1. Фундамент - железобетон (бетон марки не ниже М300, арматура диаметром 8-12 мм).

1.6.2. Стены должны быть возведены из автоклавного газобетона, толщиной 400мм. И 300мм- второй этаж, с армированием базальтовой сеткой через каждые 4 ряда. Армопоясы- после первого этажа и под мауэрлат кровли. Перекрытия первого этажа- ж/б плитами.

1.6.3. Крыша: металлочерепица-0.45мм, утепленная, с вентзазором, гидро и пароизоляцией. Толщина утеплителя не менее 150 мм. (Карнизы подшиваются после наружной отделки стен и оплачиваются дополнительно.)

1.6.4. Инженерные коммуникации: электромонтаж всего дома проводом с медными жилами типа ВВГ. Диаметр провода 2,5 мм., для розеток и 1,5мм для лампочек и выключателей. Соединение в распредкоробках- методом сварки медных жил. Монтаж внутридомового распределительного щита и монтаж подрозетников.

1.6.5. Отопление дома- водяной тёплый пол на 1 и 2 этажах, с выводом трубок в котельную на коллекторы, для дальнейшего подключения к отопительному котлу(покупается Заказчиком).

1.6.6. Штукатурка внутренних помещений. (Фасадная штукатурка наружных стен оплачивается дополнительно)

1.6.7. Окна пластиковые, четырёхкамерный профиль.

1.6.8. Вентиляция естественная.

1.6.9. Водоснабжение внутренних помещений выполняется полипропиленовой трубой 20мм. (Внешнее подключение водопровода к уличному распределительному колодцу, оплачивается отдельно)

1.6.10. Канализация внутридомовая, с распределением на все приборы, выполняется пластиковой трубой 50 и110мм., с выводом за пределы фундамента. (Внешняя канализация и монтаж выгребной ямы, монтаж утеплённой отмостки- оплачиваются отдельно.)

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору составляет 1900000 (Один  миллион девятьсот тысяч) рублей.

Оплата осуществляется поэтапно:

2.1.1. Аванс за первый этап - 500000 (Пятьсот тысяч) рублей выплачивается в день подписания договора, либо в срок не позднее 1 апреля, путем передачи Подрядчику наличных денежных средств в рублях под расписку, или перечислением на банковскую карту.

2.1.2. Аванс за второй этап - 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, выплачивается в день подписания акта выполнения работ по 1-му этапу путем передачи Подрядчику наличных денежных средств в рублях под расписку, или перечислением на банковскую карту.

2.1.3. Аванс за третий этап - 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, выплачивается в день подписания акта выполнения работ по 2-му этапу путем передачи Подрядчику наличных денежных средств в рублях под расписку, или перечислением на банковскую карту.

2.1.4  Аванс за четвёртый этап – 200000 (Двести тысяч) рублей, выплачивается в день подписания акта выполнения работ по 3-му этапу путем передачи Подрядчику наличных денежных средств в рублях под расписку, или перечислением на банковскую карту.

2.1.5. Расчет по четвертому этапу (окончательный расчет по договору) – 200000 (Двести тысяч) рублей, выплачивается в день подписания акта выполнения работ по 4-му этапу (итоговый акт выполнения работ по всему договору) путем передачи Подрядчику наличных денежных средств в рублях под расписку, или перечислением на банковскую карту.

2.1.6. Цена работы по настоящему Договору подряда включает компенсацию всех издержек Подрядчика (закупка строительных материалов, расчеты с третьими лицами, транспортные расходы, оплату строительной техники и т.д.) и причитающееся ему вознаграждение.

2.1.7 При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, которые могут повлиять на продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан: выполнить работы по настоящему Договору в полном соответствии с заданием Заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности.

3.1.1. - несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

3.1.2. - несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.3. Подрядчик вправе приостановить работы или отказаться от выполнения работ в одностороннем порядке, если нарушение сроков выплаты Заказчиком денежных средств, предусмотренных п.2.1.1.-2.1.4. настоящего договора составит 10 (десять) и более календарных дней.

3.4. Неустойка за просрочку выплаты денежных средств составляет 1% (один процент) от невыплаченной Заказчиком Подрядчику суммы за каждый день нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.2.1.1.-2.1.4. по день фактической выплаты.

3.4.1 Безвозмездно исправить все выявленные при приемке работ или  при дальнейшей эксплуатации в течении гарантийного срока недостатки. Устранение недостатков производится силами,  средствами и материалами Подрядчика.

3.5 Не разглашать без согласия Заказчика сведения, ставшие известными ему в ходе выполнения работ, в том числе цену работ.

3.6 По окончании каждого этапа работ передать результат работы Заказчику по Акту приема-передачи.

3.7. Заказчик обязан:

3.7.1 Предоставить Подрядчику задание  на выполнение работ, подготовить пригодное место для строительства дома по данному договору, а так же обеспечить проезд к объекту большегрузным автомобилям.

3.7.2 Заказчик обязуется за свой счет обеспечить строительный объект водой и электроэнергией, необходимыми для производства работ

3.7.3. - проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту выполненных работ.

4.2. Приемка результата работы производится в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности результата работы к сдаче.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте выполнения работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.6. Подрядчик вправе направить акт (акты) выполненных работ по адресу Заказчика, указанному в пункте 7 настоящего договора. При получении акта выполненных работ Заказчик обязан его подписать или направить Подрядчику мотивированные возражения. Если в течение 3 (трех) календарных дней после получения акта Заказчик не направит Подрядчику мотивированные возражения, то работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества.

4.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет инициатор проведения экспертизы, с последующим возложением расходов на виновную сторону. Если экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Договора и строительным нормам и правилам.

5.2. Гарантия качества работ – составляет 12  месяцев.

5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью Сторон.

6.2. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к данному договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

6.7. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

6.8. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, могут направляться в письменном виде по адресам, указанным в пункте 7 Договора.

6.9. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.

6.10. В случае изменения адресов, указанных в п. 7 Договора и иных реквизитов одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.

6.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: _____________________________________________________________паспорт гражданина ____________________________ серия _________ №__________________, выдан

___________________________________________________ «____» _____________20___ года

зарегистрированный и проживающий по адресу: ______________________________________

________________________________________________________________________________

ПОДРЯДЧИК: Бирюков Сергей Анатольевич  Паспорт гражданина РФ серия 5000 № 000000, выдан ТП УФМС России по Новосибирской области в Доволенском районе  «08» августа 2008 года, зарегистрированный и проживающий по адресу: Новосибирская обл. Искитимский район п. Агролес ул. Звёздная, дом-9.

8. ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОДРЯДЧИК:

__________________/__________________/              Бирюков С.А.  /_________________/