Приложение к постановлению администрации

Верхнеуфалейского городского округа

№ \_\_\_ от «\_\_\_» декабря 2017 г.

**Муниципальная программа**

**«СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

**ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2018-2020 годы»**

г.Верхний Уфалей

2017 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

**ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2018-2020 годы».**

**Основание для разработки программы:** - Федеральный закон Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003,   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон РФ № 83-ФЗ от 8.05.10 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г. (с изменениями от 29.12.2006., редакция от 21.12.2009 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации № 67-ФЗ от 9 марта 2016 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических репрессий»;

- Федеральный закон Российской Федерации № 95-ФЗ от 5 апреля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 73-ФЗ и статью 15 Федерального закона «О Государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации № 222-ФЗ от 29 июля 2017 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Закон Челябинской области № 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»;

- Устав Верхнеуфалейского городского округа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Сохранение и использование исторического и культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа на 2018-2020 годы.» |
| **Заказчик программы** | Администрация Верхнеуфалейского городского округа |
| **Основные разработчики программы** | Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Верхнеуфалейского городского округа  Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа |
| **Стратегическая цель, на достижение которой направлена основная цель программы** | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
| **Цели и задачи программы** | - создание бюджетной и внебюджетной экономической основы сохранения и использования памятников культуры, архитектуры и археологии;  - прекращение разрушения памятников культуры;  - формирование системы сохранения культурного, архитектурного и археологического наследия;  - сохранение, популяризация и использование исторического  и культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа, составляющего духовные и материальные ценности. |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам** | **2018 г.** - Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия - 2 мероприятие  Ремонтно-реставрационные работы - 2 мероприятие  Мероприятия по пропаганде и популяризации объектов культурного и исторического наследия - 10 мероприятий   1. **г.** Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия - 2 мероприятие   Ремонтно-реставрационные работы - 2 мероприятия  Мероприятия по пропаганде исторического наследия - 11 мероприятий  **2020г.** - Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия - 4 мероприятий  Ремонтно-реставрационные работы - 2 мероприятия  Мероприятия по пропаганде и популяризации культурного наследия - 12 мероприятий |
| **Сроки реализации программы** | 2018-2020гг. |
| **Перечень программных мероприятий** | Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия  Ремонтно-реставрационные работы  Мероприятия по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия |
| **Объемы и источники финансировании с разбивкой но годам и по источникам финансировании** | Всего по программе 8 228 тыс. руб., из них средства местного бюджета составит: 7 988,0 тыс.руб.:  в 2018 г. – 0,  в 2019 г. – 1 860,0  в 2020 г. – 6 128,0  Внебюджетные средства:  в 2018 г. – 20,0  в 2019 г. – 110,0  в 2020 г. – 110,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности** | - формирование системы сохранения культурного наследия;  - создание охранных зон объектов культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа;  - проведение государственной регистрации объектов; обследование технического состояния объектов, охранных обязательств на объекты культурного наследия, что позволит провести полную паспортизацию объектов культурного наследия на территории округа;  -   учёт объектов культурного наследия, обследование и паспортизация объектов культурного значения;  -    выявление объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;  - создание бюджетной и внебюджетной экономической основы сохранения и использования памятников истории и культуры округа;  - реконструкция памятных стел с именами уфалейцев, погибших в годы ВОВ;  - прекращение разрушения памятников культуры;  - сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа, составляющего духовные и материальные ценности. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Пункт 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации признает необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, и обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации.

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Город Верхний Уфалей и Верхнеуфалейский городской округ принадлежат к числу муниципальных образований Челябинской области, наиболее богатых объектами культурного наследия.

Всего на территории округа находится 180 памятников, памятных знаков и памятных мест (вместе с тремя утраченными в разные годы, начиная с 1976 г., памятниками В.И. Ленину, которые так и не списаны по независящим от нас причинам), или 173 объекта. На территории округа насчитывается 21 объект культурного наследия (вместе с утраченными), из них - 20 объектов культурного наследия регионального значения, 1 – муниципального значения, 3 выявленных объекта – памятника архитектуры, 29 выявленных памятника археологии, 17 захоронений известных земляков и 3 братские могилы.

Три объекта, взятые на государственную охрану решением облисполкома № 371 от 20.09.1977 г., были утрачены в разное время: № 144 Памятник В.И. Ленину, скульпт. Г.А. Алексеев, бетон, мрамор, чугун, установлен в 1957 г. на Красной площади города, в 1974 г. перенесён на Центральную площадь города, т.к. Красная площадь к этому времени утратила своё значение; разрушен 12.06.2009 г.; № 147 - Памятник В.И. Ленину, бетон, центральный сквер. Памятник В.И. Ленину был установлен в 1947 г. в городском сквере, образованном вместо базарной площади города, перенесённой в другое место. Снесён в связи с перепланировкой вновь созданной Центральной площади города в 1981 г., как не вписывающийся в пространственно- стилистический композиционный узел центра сегодняшнего Верхнего Уфалея (постамент памятника был слишком низким, скульптура - небольших размеров, памятник терялся среди современных зданий); № 148 - Памятник В.И. Ленину, был установлен в 1948 г. на стадионе «Никель»; материал – чугун, бетон. Снесён согласно решению Горисполкома № 453 от 10.11.1976 г. в связи с начавшимся разрушением в 1976 г.

Имеют признаки выявленных объектов культурного наследия 28 памятников археологии, 5 памятников архитектуры и 6 – памятников истории. На территории округа находятся 42 мемориальные доски, в т.ч. 2 – информационные.

По типологической принадлежности в составе всех памятников насчитывается: 16 памятников архитектуры (в т.ч. 8 памятников промышленной архитектуры, 9 объектов, или 11 памятников), 57 – археологии (в т. ч. 29 объектов), 35 – истории (из них 7 объектов), 10 – искусства (в т.ч. 8 объектов). Из объектов культурного наследия, занесённых в Государственный реестр объектов культурного наследия, 20 – объекты регионального и 1 – муниципального значения.

Находящиеся на территории Верхнеуфалейского городского округа памятники архитектуры, археологии, истории и культуры, утрата которых невосполнима, составляют его историко-культурное наследие и имеют большую ценность, отражая самобытность города и всего округа.

Нерешенность проблемы сохранения объектов культурного наследия, составляющих духовные и материальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности города, приведет к потере исторического и культурного наследия округа.

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.

Тяжелые климатические условия, сложности с охраной памятников, увеличение количества актов вандализма ежегодно ухудшают техническое состояние объектов культурного наследия.

За последние годы в несколько раз сократились бюджетные ассигнования из областного бюджета на консервацию, реставрацию и введение в культурный оборот памятников истории и культуры. К реставрации памятников недостаточно привлекаются средства арендаторов и инвесторов. Средства местного бюджета не могут привлекаться на реставрационные работы в полной мере в соответствии с 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного  самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом РФ.

Сохранение недвижимых памятников истории и культуры, их учёт, изучение и реставрация является одним из важнейших направлений деятельности местных органов исполнительной власти.

Мероприятия данной программы предусматривают решение задач по следующим направлениям:

-   совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения сохранности и использования памятников истории и культуры;

- создание охранных зон объектов культурного наследия;

-   учёт объектов культурного наследия, обследование и паспортизация объектов культурного значения;

-   выявление объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

-   проведение работ по сохранению, использованию, популяризации, а также проведению  ремонтно-восстановительных работ зданий, в которых расположены муниципальные музейные учреждения, учреждения культуры,  отнесённые к  объектам культурного наследия и находящиеся в собственности Верхнеуфалейского городского округа.

Требуют особого внимания здания историко-краеведческого музея, одно из которых (основное, на ул. Ленина) является объектом культурного наследия регионального, другое (здание Выставочного центра на ул. Уфалейская, 11) – объектом муниципального значения.

Согласно ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны, определяемые проектом зон охраны объекта культурного наследия. Так же в соответствии с положениями 73-ФЗ на объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Обязанность установки информационных надписей и обозначений возложена на собственника объекта. Подобные надписи не установлены на 17 объектах культурного наследия, находящихся в государственной собственности Верхнеуфалейского городского округа (в 2015 г. установлена информационная доска на объекте «Магазин Мясникова»).

Одной из актуальных проблем в области сохранения объектов культурного наследия, является крайне неудовлетворительное состояние памятников. Из 18 объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, один объект культурного наследия находятся в аварийном состоянии, что грозит физической утратой памятника истории и культуры.

Объект культурного наследия муниципального значения «Выставочный центр», расположенный на ул. Уфалейская, 11. Здание играет существенную роль в формировании архитектурного облика центра города. Это важная доминанта главной магистрали Верхнего Уфалея – ул. Ленина (здание расположено на углу ул. Ленина-Уфалейская).

В соответствии с информационным письмом Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 46-01-39/12-ГИ утвержден перечень сведений и документов, необходимый для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии с указанным перечнем, регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре осуществляется при обязательном предоставлении описания предмета охраны объектов культурного наследия, подготовке схемы границы территории и зон охраны объекта культурного наследия с указанием координат поворотных точек. Указанные документы необходимо подготовить на 18 объектов культурного наследия.

Разработка межведомственной программы «Сохранение культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа» на 2018-2020 годы вызвана необходимостью осуществления мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия и продолжения научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в государственной собственности округа. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах, предотвратить их распыление.

**2. Цели и задачи программы**

Цели программы:

- сохранение историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа;

- обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия;

- популяризация объектов историко-культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа;

- охрана объектов историко-культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа.

Задачи программы:

1.Проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической среде достигается путем разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в собственности Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области.

2.Выявление бесхозяйных памятников, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа и проведение мероприятий по принятию их в муниципальную собственность.

3.Проведение паспортизации всех памятников, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа.

4. Проведение реставрации памятников истории и культуры. Организация ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия является основополагающим направлением и включает в себя:

- обследование технического состояния объекта;

- разработку проектно-сметной документации;

- производство ремонтно-реставрационных работ.

5. Проведение мониторинга состояния памятников истории и культуры, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа в рамках проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, составление актов технического состояния, охранных обязательств.

6. Выявление на территории Верхнеуфалейского городского округа объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.

7. Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа; которая включает в себя:

1) обеспечение общественной доступности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Верхнеуфалейского городского округа, путем установки информационных надписей и обозначений;

2) выпуск популярных информационно-справочных изданий, посвященных объектам культурного наследия; издание книги «Уфалей известный и неизвестный (памятники и памятные места Верхнеуфалейского городского округа)», буклетов;

3) разработку видеофильма «Памятники и памятные места Верхнеуфалейского городского округа»,

4) изготовление магнитов с изображениями объектов культурного наследия округа;

5) публикацию материалов в газете «Уфалейский рабочий»,

6) организацию и проведение цикла передач на городском телевидении

7) использование презентаций, посвящённых историческому прошлому города и округа, объектам культурного наследия при проведении бесед, лекций;

8) разработку экскурсионных маршрутов, проведение экскурсий по памятникам и памятным местам города.

8. Организация эффективного использования объектов культурного наследия.

9. Развитие туристической деятельности на территории Верхнеуфалейского городского округа.

**3.** **Сроки и этапы реализации**

Реализация Программы способствует увеличению количества выявленных объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, а также внедрения современных форм публичного представления культурного наследия.

Реализация программы рассчитана на 2018 – 2020 гг.

В 2018 году планируется выполнить следующие работы:

Отдел архитектуры и градостроительной деятельности:

- меры по разработке проектов охранных зон объектов культурного наследия;

Управление имущественных отношений:

- сверка наименований ОКН на территории Верхнеуфалейского городского округа, находящихся в муниципальной собственности, с наименованиями в Госреестре;

- решение вопроса с бесхозными объектами;

- проведение паспортизации ОКН;

Управление культуры:

- разработка экскурсионных туристических маршрутов с использованием объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В 2019 году планируется выполнить:

Отдел архитектуры и градостроительной деятельности:

- меры по разработке проектов охранных зон объектов культурного наследия;

- организация охранных зон объектов культурного наследия на территории ВГО;

Управление имущественных отношений:

- работы по проведению историко-культурной экспертизы объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия;

- выполнение благоустроительных мероприятий на прилегающей территории;  
Управление культуры:

- выполнение инженерного обследования несущих и ограждающих конструкций здания «Магазин Мясникова», (основное здание МБУК ВГО «Историко-краеведческий музей»; разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия; выполнение в составе научно-проектной документации раздела «Предмет охраны»; обследование и составление проектно-сметной документации на ремонт кровли музейных зданий (Магазин Мясникова, Дом торговца Кочнева);

- издание книги «Уфалей известный и неизвестный» - памятники истории и культуры Верхнеуфалейского городского округа;

- изготовление и установка информационных досок на объектах культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр.

В 2020 г. планируется выполнить:

Отдел архитектуры и градостроительной деятельности: организация охранных зон объектов культурного наследия на территории ВГО;

Управление имущественных отношений:

- проведение мероприятий по обследованию вновь выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа;

Управление культуры:

- ремонтно-реставрационные работы фасадов здания: ремонтно-реставрационные работы ремонт кровельного покрытия с устройством водоотводящей системы с кровли объекта «Магазин Мясникова»;

- ремонт наружной отделки стен; реставрация декоративных элементов фасада; ремонт отмостки по всему периметру здания;

– ремонт внутренних помещений здания; ремонт отделки стен, потолков в местах протечек; замена мраморных плит пола объекта «Магазин Мясникова»;

- замена потолочных перекрытий объекта «Дом торговца Кочнева» (здание выставочного центра музея);

- популяризация объектов культурного наследия в СМИ;

- изготовление и установка информационных досок на объектах культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр.

- разработка туристических маршрутов, проведение экскурсий с земляками и гостями города;

- издание буклета «Памятники и памятные места, связанные с событиями и участниками Великой Отечественной войны.

**4. Финансирование мероприятий Программы с указанием направлений**

**расходования средств, источников финансирования и сроков реализации**

Мероприятия Программы, источники их финансирования и объём средств представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансировании**  **(тыс. рублей)** | | | **Исполнитель мероприятия** |
|  |  | **Всего , в том числе по годам** | **городской бюджет** | **средства от приносящей доход деятельности (средства спонсоров)** |
| 1. | Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия:  2018 г. - 0  2019 г. - 2  2020 г. - 5 | 1400,0, в том числе:  2018г. - 0  2019 г. -400,0  2020 г. – 1000,0 | 1400,0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Верхнеуфалейского городского округа |
| 2. | Проведение мониторинга (обследования) состояния памятников истории и культуры, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа в рамках проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия; составление актов технического состояния; охранных обязательств:  2018 г. - 0  2019 г. - 2  2020 г. - 4 | 1380,0, в том числе:  2018 г. - 0  2019 г. – 460,0  2020 г. – 920,0 | 1 380,0 | 0 | Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа |
| 3. | Мониторинг (обследование) и составление актов технического состояния; выполнение работ в рамках проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия. Выполнение функций заказчика  на объектах культурного наследия:  2019 г. - выполнение инженерного обследования несущих и ограждающих конструкций здания «Магазин Мясникова» (основное здание музея);  работы по обследованию и составлению проектно- сметной документации на ремонт кровли объектов «Магазин Мясникова» и «Дом торговца Кочнева»  2020 г. Работы ремонтно- реставрационные на фасадах здания:  Ремонт кровельного покрытия с устройством водоотводящей системы с кровли объекта «Магазин Мясникова»;  Ремонт наружной отделки стен, реставрация декоративных элементов фасада, ремонт отмостки по периметру здания –  Выполнение благоустроительных мероприятий г.  ремонт внутренних помещений здания; ремонт отделки стен, потолков в местах протечек, замена мраморных плит пола объекта;  замена потолочных перекрытий объекта «Дом торговца Кочнева». | 4358,0, в том числе:  2019 г.- 800,0  2020 г. -  3558,0 | 4385 | 0 | Управление имущественных отношений, Управление культуры |
| 4. | Выявление бесхозяйных памятников, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа и проведение мероприятий по принятию их в муниципальную собственность:  2018 - 2  2019 - 7  2020 - 12 | 0 | 0 | 0 | Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа |
| 5. | Проведение паспортизации памятников, расположенных на территории Верхнеуфалейского городского округа:  2018 - 2  2019 - 7  2020 - 12 | 0 | 0 | 0 | Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа |
| 6. | Выявление на территории Верхнеуфалейского городского округа объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия:  2019 г. – 1,  2020 г. – 2. | 600,0, в том числе:  2019 г. – 200,0  2020г. – 400,0 | 600,0 |  | Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа |
| 7. | Проведение работ по сохранению, использованию, популяризации объектов - изготовление и установка информационных досок на объектах, включен­ных в Единый гос. реестр народов РФ:  2018 г. - 0  2019 г. - 9  2020 г. - 9 | 180,0, в том числе  2019 г. – 90,0  2020 г.- 90,0 | 0 | 180,0 | За счёт средств собственников объектов |
| 8. | Популяризация объектов культурного наследия | 60,0  2018 г. - 20,0  2019 г. – 20,0  2019 г. – 20,0 | 0 | 60,0 | За счёт средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры |
| 9. | Издание книги  «Уфалей известный и неизвестный» (памятники и памятные места Верхнеуфалейского городского округа) | 2020 г. – 250,0 | 250,0 | 0 | Управление культуры |
|  | ВСЕГО | 8228,0 | 7988,0 | 240,0 |  |

Всего финансирование программы составит 8 228,0 тыс. руб.

из средств местного бюджета составит: 7 988,0 тыс.руб.:

в 2018 г. – 0,

в 2019 г. – 1 860,0

в 2020 г. – 6 128,0

из внебюджетных средств – 240,0 тыс. руб.:

в 2018 г. – 20,0

в 2019 г. – 110,0

в 2020 г. – 110,0

**5. Ресурсное обеспечение**

Источником финансирования мероприятий программы являются средства городского бюджета в размере 7988,0 тыс. руб. и средства от приносящей доход деятельности – 240,0 тыс. руб.

Привлечение средств от приносящей доход деятельности на реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять путём выполнения работ и оказания услуг физическим и юридическим лицам на договорной основе МБУК ВГО «Историко-краеведческий музей.

Источники образования и направления расходования средств от приносящей доход деятельности определяются на основании оформленных в установленном порядке разрешений на осуществление приносящей доход деятельности.

**6. Организация управления и механизм реализации**

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Верхнеуфалейского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется Управлением имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа, Управлением культуры Верхнеуфалейского городского округа и подведомственными ему учреждениями, Отделом архитектуры и градостроительства администрации Верхнеуфалейского городского округа согласно целям и задачам, приведенным в настоящей Программе.

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Верхнеуфалейского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей**

Программа позволит достичь следующих результатов:

- создание бюджетной и внебюджетной экономической основы сохранения и использования памятников культуры, архитектуры и археологии;

- формирование системы сохранения культурного, архитектурного и археологического наследия;

- реконструкция памятных стел с именами уфалейцев, погибших в годы ВОВ, а также земляков – жертв политических репрессий;

- прекращение разрушения памятников культуры;

- сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Верхнеуфалейского городского округа, составляющего духовные и материальные ценности;

- содержание памятников и памятных мест города в чистоте и порядке в течение всего года – очистка близлежащих к объектам территорий от мусора и от снега.

Значения индикативных показателей программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | Значение показат.  на 2016 г. | Значение показат.  на 2017 г. | Значение  показат.  на 2018 г. | Значение  показат.  на 2019 г. | Значение  показат.  на 2020 г. |
| Количество объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет (единиц) | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| Количество бесхозяйных объектов, поставленных на учёт в собственность муниципалитета | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 |
| Количество объектов культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы (единиц) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Количество паспортизированных объектов | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| Количество разработанных охранных зон | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |