Проект программы

перспективного развития ДНТ « Поляна-2»

на 2024  - 2027 годы

Раздел 1. Землеустройство

По решениям общих собраний ДНТ:

- Приведение положений Устава ДНТ соответствии с  № 217- ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  и № 312-ФЗ от 14.07.2022 года «О внесении изменений в №217-ФЗ »

апрель- май 2024 года

- Изменение Генерального Плана ДНТ:

- включение новых земель в т.ч 3ОП;

- исключение участков с ИЖС

до 30 марта 2026 года

З. Определение порядка отчуждения участков из 3ОП с целью безвозмездной передачи или продажи.

- утверждение процедуры передачи участков в собственность членам ДНТ.

-  определение долевой части в имуществе общего пользования каждого члена ДНТ от размеров участка, составления отдельного реестр

до июня 2025 года

- Перевод участков вдоль Пасторского ручья в земли для ведения садоводства и включение их в земли общего пользования для дальнейшей реализации.

до  августа 2027 года

- Оформить и разместить на въездах ДНТ актуальный план ДНТ с условными обозначениями всех объектов.

до сентября 2025 года

- Обновить информационные щиты и таблички на территории ДНТ.

до июля 2025 года

Раздел 2. Энергетика

- Осуществить передачу сети 0,4 кВт сетевой компании.

до января 2027 года

- Обязать ОЭК  заменить  существующие трансформаторы в  ТП  новые

до февраля 2025 года

З.  Осуществить окончательный перевод пользователей на индивидуальный договор снабжения электроэнергией с Курортным ОСЭ ПСК.

до декабря 2025 года

- Осуществить установку дистанционных приборов учета электроэнергии на сетевых опорах – система АСКУЭ

до марта 2026 года

- Осуществлять ежемесячные сверки с Курортным ОСЭ ПСК по задолженности, периодически проводить рейды по проверке показаний всех счетчиков ДНТ с целью определения совокупной задолженности ДНТ по электроэнергии.

- Осуществить оформление увеличение мощности  новой застройки «Подсобное хозяйство» в следствие заключений индивидуальных  договоров с ОЭК Об увеличении мощности.

до декабря 2027 года

-утвердить процедуру ограничения подачи электроэнергии за неуплату (состав комиссии, стоимость работ по отключению/включению), установить продолжительность принудительного ограничения.

-установить порядок взаимодействия с индивидуальными садоводами в части использования сетей ДНТ и выделяемой для этого мощности.

до октября 2025 года

- Перевести всех субабонентов, занимающихся коммерческой

деятельностью на соответствующий тариф с помощью ГIСК.

до августа 2024 года

Раздел 3. Содержание дорог

- Установить статус подъездной дороги с 41 км Выборгского шоссе, взять на свой баланс  и собрать целевые взносы на ее ремонт

до сентября 2025 года

- Заключить  договоры о долевом участии в ремонте дороги (41 км) с АО «Первый базис» пансионат (Гецко Ю. И.) и ДНТ «Поляна-2.

до декабря 2024 года

- Приведение положений Устава в части «землепользование» в соответствии с ФЗ № 217 и ФЗ №312

- Изменение Ген. Плана ДНТ:

- включение новых земель в т.ч 3ОП;

- исключение участков с ИЖС

З. Определение порядка отчуждения участков из 3ОП с целью безвозмездной передачи или продажи

- Утверждение процедуры передачи участков в собственность членам ДНТ.

- Определение долевой части в имуществе общего пользования каждого члена ДНТ

- Определить место хранения землеустроительных документов и назначить ответственного за их наличие и пополнение.

- Перевод участков вдоль Пасторского ручья в земли для ведения садоводства и включение их в земли общего пользования для дальнейшей реализации.

- Оформить и разместить на въездах ДНТ актуальный план ДНТ с условными обозначениями всех объектов.

- Обновить информационные щиты и таблички на территории ДНТ.

- Составить список к реестру членов ДНТ, зарегистрированных на территории ДНТ «Поляна-2»

Раздел 2. Энергетика

- Передача сети 0,4 кВт сетевой компании, выбрать кампанию на ОС

- Ходатайство о замене существующих ТП на новые (ОЭК).

З. По решению собрания обязать всех членов садоводства  заключить  индивидуальные договоры снабжения электроэнергией с Курортным ОСЭ ПСК.

- Осуществить установка дистанционных приборов учета электроэнергии на сетевых опорах система АСКУЭ

- Введение единого дня сообщений показаний домовых приборов учета электроэнергии.

- Проверка показаний всех счетчиков ДНТ с целью определения совокупной задолженности ДНТ по электроэнергии.

- Оформление дополнительной мощности для обеспечения потребностей новой застройки «Подсобное хозяйство».

- Совместно с Курортным ОСЭ ПСК утвердить процедуру ограничения подачи электроэнергии за неуплату (состав комиссии, стоимость работ по отключению/включению), установить продолжительность принудительного ограничения.

- Установить порядок взаимодействия с индивидуальными садоводами в части использования сетей ДНТ и выделяемой для этого мощности.

- Совместно с ПСК перевести всех субабонентов, занимающихся коммерческой деятельностью на соответствующий тариф потребления электроэнергии

Раздел 3. Содержание дорог

- Установить статус подъездной дороги с 41 км Выборгского шоссе.

Заключение договора о долевом участии в ремонте дороги (41 км) с АО «Первый базис» пансионат  и ДНТ «Поляна-2. З. Ямочный ремонт дорог ДНТ.

- Утвердить целевой взнос на приобретение нового трактора-погрузчика.

- Инициировать запрос на ремонт дорог от Александровского шоссе (муниципалитет).

- Очистка канав водоотведения.

- Установка труб водоотведения на новой застройке (подсобное хозяйство).

- Провести ревизию дорог с указанием протяжённости, вида покрытия, ширины и площади дорожной территории.

Раздел 4. Охрана

- Совместно с сотрудниками МЧС разработать инструкцию для садоводов    на случай ЧП, воздушной тревоги, оснастить сиренами

- Разместить мобильную группу на территории ДНТ, утвердить  инструкцию .

- Ликвидировать несанкционированный въезд на территорию ДНТ.

- Определить порядок  действий членов ДНТ в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов, машин.

- Создать группу из военных пенсионеров «боевой расчёт» на случай непредвиденных действий, событий и происшествий, провести занятия по действиям в чрезвычайной ситуации,

определить необходимые меры по подготовке членов ДНТ к преодолению чрезвычайных происшествий (проведение занятий, тренингов и т. п.).

- Утвердить должностные инструкции для сторожей. Назначить приказом ответственного за состояние охраны и исправность оборудования.

- Оборудовать сирену на посту N1 для оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Указать график действий в инструкции на посту

- Закупить и поставить антивандальные шлагбаумы на посту №3 и №2.

Обеспечить двухсторонней селекторной связи со шлагбаумами.

Раздел 5. Противопожарные мероприятия

- Покос травы на 30П и прилегающих к ДНТ территориях, плакаты о запрещении разведена открытого огня на личных участках.

- Установить и довести до членов ДНТ порядок действий при возникновении пожаров, разведении открытого огня на садовых участках (телефоны пожарной команды).

- Определить порядок утилизации садового мусора.

- Проверить и перевести в соответствующее состояние противопожарную документацию, огнетушители, информационные таблички, актуальность информации на них.

- Проверить исправность и готовность к использованию пожарной машины, комплектность и исправность инструмента и оборудования. Утвердить расчёт.

- Проверить и при необходимости оборудовать (почистить) пожарные водоемы. Согласовать схему их размещения на территории ДНТ.

- Ответственным за противопожарное состояние, пройти курсы МцС и получить удостоверение установленного образца.

- Продлить договор по ТО пожарной сигнализации в правлении ДНТ. Осуществить монтаж пожарной сигнализации в помещении магазина.

Раздел 6. Делопроизводство

- Утвердить «Положение», регламентирующее ведение делопроизводства в ДНТ.

- Утвердить должность секретаря-делопроизводителя в штате ДНТ.

- Утвердить содержание и порядок хранения архивных документов, определить место хранения архива.

- Установить порядок ознакомления членов ДНТ с финансово-хозяйственными и архивными документами. Утвердить порядок и размер оплаты  предоставления копий членам садоводства.

5.   Сообщить членам ДНТ (на сайте и доске с документами) почтовый адрес ДНТ «Поляна-2».

6. Постоянно отслеживать и обновлять   содержание сайта ДНТ,  уведомлений  по взаимодействию  и обменом информации членов ДНТ в группе WhatsApp.

Раздел 7. Бухгалтерия

- Определить и утвердить периодичность и сроки текущей отчетности по состоянию оплаты членских взносов и оплаты за потребленную электроэнергию.

- Совместно с ревизионной комиссией утвердить перечень документации, предоставляемой на проверку по итогам года. Соблюдать  сроки проводимой

проверки и форму акта ревизионной комиссии и бухгалтерского отчета за год.

- Определить объем и место хранения для текущих финансово-хозяйственных документов, порядок передачи их в архив.

- Указать перечень бухгалтерской документации, ведущейся в ДНТ.

- Определить место хранения и ответственного за договорами подряда, сметами и актами выполненных работ, проектами, исполнительной документации, протоколов общих собраний, Листов регистрации участников и доверенностей, актами ревизионной комиссии, годовыми приходно-расходными сметами, документами, свидетельствующими о проведении общих собраний.

б. Ввести учет  судебных взысканий с должников по установленным в ДНТ платежам, разработать форму почтовых извещений, сроков на погашение задолженностей

Раздел 8. Имущество общего пользования

1. Составить реестр имущества общего пользования (ИОП); 1.1. Сети электроэнергии;

1.2. Сети (газопроводы);

1.3. Дороги (с учетом покрытия асфальт, крошка, грунт и т.п.); 1.4. Уличное освещение (кол-во и тип фонарей);

1.5. Оборудование охраны;

1.6. Помещения (правление, магазин, пост   №1);

1.7. Оборудование, инструмент, техника;

2. Определить порядок использования ИОП:

2.1.1.	Аренда помещений (срок использования, арендная плата,

тариф за электроэнергию;

2.1.3.	Аренда  рекламоносителей для сторонних организаций (размер

3. Определить материальную ответственность за порчу ИОП или несанкционированное его использование (складирование строительных материалов, размещение личного автотранспорта на дорогах ДНТ и т.п.);

4. Определить официальные автостоянки для личного транспорта, указать их местоположение на плане ДНТ.

Раздел 9. Экология

- Оформить категорический запрет на разведение открытого огня на личных участках и особенно на ЗОП и прилегающей территории (пал травы и т.д.).

- Установить материальную и  ответственность

2.2. За размещение и складирование разного рода мусора в неустановленных местах (в т.ч. вне ДНТ);

2.3. Установить и указать на плане ДНТ место сбора мусора, определить материальную ответственность за размещение на указанном месте запрещенных отходов (составить и утвердить порядок вывоза строительного и садового мусора, старой мебели и бытовой техники.

- Проверить состояние и наличие полей рассеивания канализационных септиков, рекомендовать схему индивидуальной канализации (разместить на сайте). Запретить вывод сточных вод в придорожные канавы. Создать экологическую комиссию из членов правления, решения выносить на правления и направлять их в соответствующие органы для принятие мер к нарушителям.

- Установить взаимодействие с «Первым базисом» по вопросу недопущения сброса канализационных вод. При непонимании - привлекать природоохранную прокуратуру.

Раздел 10. Содержание газового хозяйства

- Пересмотреть договор на ТО газовых приборов ДНТ.

- Определить материальную ответственность за:

2.1. Нанесение ущерба газопроводам и оборудованию;

2.2. Несвоевременную оплату взноса на содержание газового хозяйства, в т.ч. пени, установленные судом.

- Продолжить выполнить работы по покраске внешнего газопровода.

4. Уточнить схемы прокладки газопроводов, установить необходимые

таблички. довести (Сайт) ДО Членов ДНТ запрет о проведении земельных

работ без личного разрешения правления садоводства.

б. Разработать должностную инструкцию руководителя для ответственного газового хозяйства.

Раздел 11. Организация досуга

- Перечень праздничных мероприятий:

1.1. Новогодний детский праздник-январь;

1.2. Новогодняя дискотека - 1 января;

1.3. Масленица - апрель-май;

1.4. Открытие садового сезона - апрель-май;

1.5  Патриотические мероприятия 9 мая (велопробег, ознакомление с военной техникой, конкурс патриотической песни и т.д.) май;

1.6. Детские праздники - июнь-июль;

1.7. Спортивные состязания: футбол, волейбол, настольный теннис, бильярд) - июнь, июль, август;

1.8. Конкурс кулинарных изделий,  шашлыка, плова

1.9. Осенняя ярмарка - август, сентябрь;

1.10.  Творческие вечера - в течение года.

2.     Занятия в секциях:

2.1. Творческие кружки для детей;

2.2. Танцевальный, детского рисунка, детского творчества

2.3. Уроки игры бильярда;

2.4. Пневматический тир, военно-прикладные виды спорта;

2.5. Музыкальные уроки;

2.6. Занятия йогой;

2.7. Организовать клуб любителей шахмат, шашек, домино

Раздел 12. Благоустройство

- Ограждение пожарного водоема.

- Установка скамеек и фонарей возле центрального пруда

- Оборудование места отдыха пешеходов по дороге от 41 км Выборгского шоссе.

- Ремонт спортивного оборудования (сетки, теннисный стол и проч.).

- Оборудование пневматического тира на территории спортивного комплекса.

- Оборудование переносных  с навесами для проведения массовых мероприятий в ненастную погоду.

- Установка септиков в правлении и оборудование дополнительных санузлов.

Раздел 13. Администрация

- На ОС выносить вопросы об  утверждение  оплаты  по трудовым  договорам с работниками ДНТ.

- Скорректировать штатное расписание ДНТ.

- Постоянно корректировать и уточнять реестр членов ДНТ с учетом сменой правообладателей

- Составить реестр индивидуальных садоводств и ИЖС.

- На ОС выносить вопрос о размере членских взносов с учетом инфляции

- Реестр земельных участков членов ДНТ (общая площадь) - налоги.

- Составить отчет о кадастровой стоимости всех ЗОП для определения долевой собственности для всех садоводов

Внимание ! Данная программа опубликована на  сайте ДНТ:

snt-polyana-2015@mail.ru  для ознакомления и внесения своих предложений для обсуждения на общем собрании садоводства и утверждения ее в окончательной редакции.

Предложения можно вносить на общем чате или письменно в Правление через ящик для обращений. Все предложения будут рассмотрены и учтены.

Правление ДНТ «Поляна- 2»