Отчет работы  управляющего КП «Новокосулино» Сумарокова С.В.

Ноябрь   2016 года

| № | Наименование работы (описание деятельности) | Содержание работ | Статус (выполнено/ в процессе/ планируется) | Сроки выполнения | Результат | Возникшие трудности | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сдача новой ТП в «Ростехнадзор» Договор № 30 – 09/15 СМР от 30.09.15 | Устранение замечаний Ростехнадзора, подготовка документации | выполнено | С 3.11 по 28.11 | 3 – 11.11 - работа с С. - Петербургом по документам по обучению электриков. 21.11 сданы документы на ТП в Ростехнадзор после устранения замечаний 25.11 назначен инспектор по нашим документам 28.11 встречался с инспектором, предварительно все документы в норме, ответ инспектор готов дать на дополнительной встрече 1-2.12 |  |  |
| 2 | Правление ДНП Новокосулино | Заседание правления по итогам общего собрания | выполнено | 1.11 | 1.11 19-30 - 23-00 участие в работе правления ДНП. |  |  |
| 3 | Правления ДНП Новокосулино | Решения по общему собранию Членов ДНП | Выполнено | 3.11 | 3.11 участие в работе правления ДНП, для принятия решения по общему собранию, т.к. оригиналы бюллетеней не были предоставлены, было принято решение что голосование не состоялось. |  |  |
| 4 | Договор о возмездном оказании услуг для собственников по 10 линии | Контроль по получению проекта собственниками участков 10-1, 10-2 | выполнено | 3.11 | Встреча с собственником 10 линия 2, по проекту газовой сети. | Проект у собственников не готов, в связи с недопониманием между собственниками 10 линия 2 и 1 | . |
| 5 | Прием собственников | Провел прием собственников | выполнено | 3.11 | Провел прием собственников с 17 до 19-30 Встреча с 2 собственниками: открытие л/с Энергосбыт, по итогам общего собрания |  |  |
| 6 | Взаимодействие с электросетевыми компаниями | Поиск сетевой компании | В процессе | 4.11 | Организована встреча правления ДНП с представителями электросетевой компании по коммерческому предложению. | изучается документация, мониторинг сайтов |  |
| 7 | Договор ДНП с собственниками, не являющимися членами ДНП | Заключить договор с собственниками, не являющимися членами ДНП «КП Новокосулино» о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Для проживающих в поселке продолжить выдачу договоров под роспись. | выполнено | 26.11 | Заключен договор с новыми собственниками, 9 линия 4 |  |  |
| 8 | Подготовка инженерных систем посёлка к зимнему сезону | Разгрузка электросети | выполнено | 5.11 С 9-00 до 12-00 часов | Совместно с электриками «Энергостройгарант» были проведены замеры напряжения по сети ТП, принято решение о замене СИПа 95 на 150 |  |  |
| 9 | Прием собственников | Провел прием собственников | выполнено | 5.11 с 12-16 часов | Провел субботний прием собственников Встреча с 4 собственниками: передача данных в Эенргосбыт, итоги общего собрания, сборы по содержание поселка. |  |  |
| 10 | Созвониться с Деевым, начальником ЧОП «Сигнал – Р1» (8 963040 25 44) | Встреча с руководством ЧОП Сигнал-Р1 | выполнено | 9.11 С 10 до 11 часов | Проведены переговоры по заключению нового договора с ЧОП. Внесены и обсуждены на встрече вопросы по работе охранников, выполнению ими должностных инструкций. Обсуждался вопрос коррекции оплаты. | На уменьшение суммы оплаты руководство ЧОПа не идет. В договор внесены некоторые изменения. | Мониторинг рынка охранных услуг. Внести предложение правлению о смене ЧОПа. |
| 11 | Чистка дорог от снега | Уборка снега на дорогах | выполнено | 9.11 с 15 до 20 часов 29.11 с 19-30 по 23-30 | Чистка дорог от снега. ИП Кренц С.Н. |  |  |
| 12 | Встреча с юристом Новокосулино 2 | Встреча с юристом «Новокосулино-2» предложению изменения проекта примыкания дороги | Выполнено | 9.11 в 21-22.00 | Юрист приглашён на встречу с правлением. Правление заслушало предложение администрации «Новокосулино - 2» по обустройству общего въезда | Ни каких дельных предложений не поступило, принято решение отказаться от таких предложений |  |
| 13 | Ремонт и замена ламп уличного освещения | Произвести дефектовку уличного освещения (не работают лампы), ООО «Энергостройгарант» договор №45 | выполнено | 10.11 с 12 по 16 часов | Произвели дефектовку не работающих ламп по главной улице | 4 лампы под замену, один светильник сгорел |  |
| 14 | Прием собственников | Провел прием собственников | выполнено | 10.11 с 18 по 21 час | Провел прием собственников в четверг Приходило 3 собственника: Вопросы по строительству въезда Подключение к газовой системе посёлка правила проживания в поселке |  |  |
| 15 | Газпром- газораспределение | Получение оригиналов платежных документов | В процессе | 11.11 с 15 до 16 часов 30.11 с 15 до 16 часов | 11.11 забрал платежные документы за октябрь месяц 30.11 забрал документы за ноябрь месяц |  |  |
| 16 | Газпром-газораспределение | Контроль проведения Технических работ согласно договору | выполнено | 23.11 с 10по 13 часов 25.11 с 10 по 12 часов 29.11 с 10 по 11-30 часов | Совместно с бригадой - контроль выполнения работ. Все работы проведены. |  |  |
| 17 | Прием собственников | Провел прием собственников | выполнено | 12.11 c 12-16 c часов | Провел субботний прием собственников. Приходило 2 собственника: Вопрос по пропускной системе, Заявление на милицейский адрес. |  |  |
| 18 | Охрана | Мониторинг рынка охранных услуг | выполнено | С 14.11. 15,11 с 18 до 19 часов | Обзвонил несколько ЧОПов. 15.11 провел личную встречу с руководством ЧОП «ЕСА» на территории поселка, ознакомил с условиями работы. |  |  |
| 19 | Прием собственников |  |  | 15.10 с 19 до 21 часов | Провел прием граждан во вторник Приходило 2 собственника: Вопросы по электроснабжению, по сдаче новой ТП в Ростехнадзор По уличному освещению. |  |  |
| 20 | Телефонные переговоры с директором и юристом восточного отделения Энергосбыт | Телефонные переговоры с руководством Восточного отделения «Энергосбыта» | выполнено | 16.11 С 10 -00 до 14.00. | В течении первой половины дня пытался выйти на разговор с директором Энергосбыта, на 7 раз смог до него дозвониться, разговор по заключению договоров и кассационной жалобе в суде, по всем вопросам был отправлен к юристу, который в очередной раз выдвинул ДНП новые требования. |  |  |
| 21 | Строительство забора | Забрать оригиналы договора №45 и акты выполненных работ | выполнено | 17.11 С 14-00 до 16-00 | Забрал оригиналы договор и акты выполненных работ |  |  |
| 22 | Прием собственников | Прием собственников | выполнено | 18.11 с 18 до 21 часа | Провел прием собственников Был один собственник, вопрос по передаче данных в Энергосбыт |  |  |
| 23 | Электроснабжения. | Подготовить данные по энергозатратам на уличное освещение и пункта охраны | выполнено | 18.11 | Подготовил данные для ООО «Квант – М», по количеству ламп уличного освещения, поулично, снял показания со счетчика на пункте охраны. Все передал для расчета в «Квант – М». |  |  |
| 24 | Работа с должниками | Личные встречи с должниками, которые проживают в поселке и телефонные звонки собственникам , которые не появляются в поселке | выполнено | 19-20.11 | Беседа с собственниками по поводу долгов 2А линия 6 (оплачено 1/2) и 2 линия 5 (закрыл долг), 8 линия 8(оплату произведет до 10.12). |  |  |
| 25 | Прием собственников | Прием собственников | выполнено | 20.11 с 12 до 16 часов | Провел субботний прием собственников Пришло 2 собственника Вопрос по электроснабжению. Так же приезжали 2 покупателя, общались по правилам проживания в поселке. |  |  |
| 26 | Работа с бездоговорниками по Энергосбыт Плюс | Уточнение реестра лицевых счетов «Энергосбыта» | В процессе | С 20.11 по 30.11 | Обзванивал и встречался с бездоговорниками, оказывал посильную помощь в подаче документов. |  |  |
| 27 | Работа с собственниками без договора с Энергосбытом | Провести переговоры с собственниками, которые не имеют прямых договоров с Энергосбытом | выполнено | С 20.11 по 30.11В течении дня | Провел личные встречи и телефонные переговоры с собственниками по заключению договор по потреблению электроэнергии. Оказывал посильную помощь для подачи документов в Энергосбыт плюс в Белоярском (разговаривал с Ириной Альбертовной, зам начальника Белоярского участка) 30.11 отвез Захарову О.В (начальник Белоярского участка) письмо председателя ДНП КП Новокосулино. За месяц открыто 10 Л/С. У 14 собственников нет подтверждения о подаче документов или открытия л/с |  |  |
| 28 | Субботник по организации места общего отдыха – зимняя площадка | Расчистить площадку под каток и сделать горку для детей | выполнено | 21.11 с 12 по 15 часов 27.11 С12 по 15-30 | 21.11 Совместно с членами правления, группой собственников, расчистил площадку под каток и накидали снеговою горку. 27.11 подготовили основу для большой деревянной горки. | Слабая активность жителей посёлка |  |
| 29 | Прием собственников | Прием собственников | Выполнено | 22.11 с 18 до 21 часов | Провел прием собственников Приходил 1 собственник Вопрос по сроках нового собрания |  |  |
| 30 | Правление ДНП | Правление ДНП | выполнено | 21.11 с 19-30 по 21-30 | Участие в работе правления ДНП. |  |  |
| 31 | Предложения по вывозу мусора. | Проработать новые предложения по вывозу мусора. | В процессе | С 17.11 по 29.11 | Проведено 2 встречи и несколько телефонных переговоров с компанией по вывозу мусора, были проработаны тарифы и наши условия по договору. |  |  |
| 32 | Прием собственников | Прием собственников | Выполнено | 24.11 с 18 до 21часов | Провел прием граждан Приходил 1 собственник, вопрос об оплате долгов по электричеству. |  |  |
| 33 | Электроснабжение | Составить смету по работам на распределение напряжения электросети | выполнено | 29.11 c 10 до 12 часов | Встреча с электриками «Квант-м» по смете на работы, Смета будет готова в начале декабря. |  |  |
| 34 | Прием собственников | Прием собственников | Выполнено | 26.11 с 12 до 16 часа | Провел прием собственников Приходил 3 собственника, вопросы по замене ламп уличного освещения, по субботнику и долгам Энергосбыт. |  |  |
| 35 | МРСК | Забрать счет с МРСК | выполнено | 28.11 с 12 по 14 асов | Забрал счет на выполненные работы по присоединению ТП |  |  |
| 36 | Прием собственников | Прием собственников | Выполнено | 29.11 с 18-21 часов | Провел прием граждан. Работа с документами. |  |  |

Управляющий посёлка  Сумароков С.В.