График плановых отключений

ООО «Сетевая компания» на август 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  объекта отключения | | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Результат проведенных  мероприятий |
| **с.Иглино** | | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 с.Иглино ул.Ворошилова | | Подрезка деревьев | 01.08.2019  10ºº-17ºº | 100% |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-199 с.Иглино ул.Горького | | Перетяжка провода | 01.08.2019  10ºº-17ºº | 100% |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-01618 с.Иглино, ул. Полевая | | Подрезка деревьев | 01.08.2019  10ºº-17ºº | 100% |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 ул. Высоковольтная | | Подрезка деревьев, перетяжка провода | 07.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-209 с.Иглино, ул.Азиатская | | Замена опор, монтаж СИП 4\*70 | 14.08.2019  10ºº-17ºº | 100%-замена опор |
| 6 | ТП-140 с.Иглино, Урманское поле | | Покраска ТП | 19.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-141 с.Иглино, Урманское поле | | Покраска ТП | 19.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 8 | ТП-151 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 15.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 9 | ТП-152 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 15.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 10 | ТП-175 с.Иглино, ул.Жуковского | | Перетяжка провода | 16.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-022 с.Иглино, ул. Ворошилова | | Подрезка деревьев | 16.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 с.Иглино, ул. Горная | | Подрезка деревьев | 16.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 13 | ТП-153 с.Иглино, ул.М.Карима | | Покраска ТП | 22.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 14 | ТП-150 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 24.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 15 | ТП-148 с.Иглино ул.Олимпийская | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Олимпийская | 29.07.2019  10ºº-17ºº |  |
|  | **с. Тавтиманово** | | | | |
| 1 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул. Чкалова | | Покраска ТП | 05.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул.Чкалова | | Подрезка деревьев по ул.Чкалова от д. 30 до д.8, от д. 25 до д.9; перетяжка провода | 05.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Покраска ТП | 19.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Подрезка деревьев по ул.Молодежная ; перетяжка провода | 19.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-01659 с. Тавтиманово, ул.Заречная | | Покраска ТП | 23.08.2019  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-170 с. Тавтиманово, ул.Горная 2-й проезд | | Покраска ТП | 26.08.2019  10ºº-17ºº |  |
|  | **c. Акбердино** | | | | |
| 1 | ТП-9387 с.Акбердино | Замена ОПН | | 26.08.2019  10ºº-17ºº | 08.08.19 |
| 2 | ТП-9372 с.Акбердино | Замена ОПН | | 26.08.2019  10ºº-17ºº | 08.08.19 |

Главный инженер Ф.К.Асадуллин