График плановых отключений

ООО «Сетевая компания» на июнь 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  объекта отключения | | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Результат проведенных  мероприятий |
| **с.Иглино** | | | | | |
| 1 | ТП-192 с.Иглино, ул.С.Агиша | | Замена провода АС на СИП 4х70 по ул.С.Агиша | 04.06-06.06.2019 |  |
| 2 | Ф-8 ПС Иглино | | Установка КТПН по пер.Заводской | 04.06-05.06.2019 |  |
| 3 | ТП-182 с.Иглино, ул.Ворошилова | | Подрезка деревьев вдоль линии 10 кВ по ул.Ворошилова | 06.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-140 с.Иглино, Урманское поле | | Покраска ТП | 10.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-141 с.Иглино, Урманское поле | | Покраска ТП | 10.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-201 с.Иглино, пер. Горького | | Покраска ТП | 11.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-202 с.Иглино, ул.Высоковольтная | | Подрезка деревьев по ул.Ленина, Победы | 13.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 8 | ТП-151 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 14.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 9 | ТП-152 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 14.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 10 | ТП-218 с.Иглино, ул. Салаватская | | Покраска ТП | 17.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 11 | ТП-148 с.Иглино, ул.8-е Марта | | Покраска ТП | 18.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 12 | ТП-200 с.Иглино, ул.Горького | | Подрезка деревьев по ул.Горького | 20.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 13 | ТП-153 с.Иглино, ул.М.Карима | | Покраска ТП | 25.06.2019  10ºº-17ºº |  |
|  | **с. Тавтиманово** | | | | |
| 1 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул. Чкалова | | Покраска ТП | 11.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул.Чкалова | | Подрезка деревьев по ул.Чкалова | 11.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 3 | ТП-159 с. Тавтиманово, ул.Заречная | | Покраска ТП | 18.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Покраска ТП | 20.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Подрезка деревьев по ул.Молодежная | 20.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-01659 с. Тавтиманово, ул.Заречная | | Покраска ТП | 26.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-170 с. Тавтиманово, ул.Горная 2-й проезд | | Покраска ТП | 28.06.2019  10ºº-17ºº |  |
|  | **c. Акбердино** | | | | |
| 1 | ТП-9387 с.Акбердино | Замена ОПН | | 27.06.2019  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-9372 с.Акбердино | Замена ОПН | | 27.06.2019  10ºº-17ºº |  |