График плановых отключений

ООО «Сетевая компания» на июль 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  объекта отключения | | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Результат проведенных  мероприятий |
| **с.Иглино** | | | | | |
| 1 | ТП-178 с.Иглино ул.Революционная | | Замена опоры ул.Революционная 35А | 01.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-182 с.Иглино, ул.Ворошилова | | Подрезка деревьев вдоль линии 0,4 кВ по ул.Ворошилова | 02.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 3 | ТП-187 с.Иглино, пер.Заводской | | Подрезка деревьев вдоль линии 0,4 кВ по ул.Заводская ; перетяжка провода | 03.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-144 с.Иглино, ул.Пархоменко | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 08-10.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-140 с.Иглино, Урманское поле | | Покраска ТП | 10.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-141 с.Иглино, Урманское поле | | Покраска ТП | 10.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-01635 с.Иглино, ул.Северная | | Покраска ТП | 12.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 8 | ТП-202 с.Иглино, ул.Высоковольтная | | Подрезка деревьев по ул.Ленина 31, Победы 25;перетяжка провода | 12.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 9 | ТП-151 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 15.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 10 | ТП-152 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 15.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 11 | ТП-175 с.Иглино, ул.Жуковского | | Перетядка провода | 16.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 12 | ТП-143 с.Иглино, ул.Бабушкина | | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ по ул.Горная 5 | 17.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 13 | ТП-153 с.Иглино, ул.М.Карима | | Покраска ТП | 22.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 14 | ТП-200 с.Иглино, ул.Горького | | Подрезка деревьев по ул.Горького, перетяжка провода | 23.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 15 | ТП-150 с.Иглино, ул.Творческая | | Покраска ТП | 24.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 16 | ТП-148 с.Иглино ул.Олимпийская | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Олимпийская | 29.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 17 | ТП-139 с.Иглино , пер. Набережный | | Покраска ТП | 29.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 18 | ТП-209 с.Иглино, ул.Азиатская | | Замена опор, монтаж СИП 4\*70 | 30-31.07.2019  10ºº-17ºº |  |
|  | **с. Тавтиманово** | | | | |
| 1 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул. Чкалова | | Покраска ТП | 05.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул.Чкалова | | Подрезка деревьев по ул.Чкалова от д. 30 до д.8, от д. 25 до д.9; перетяжка провода | 05.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 3 | ТП-159 с. Тавтиманово, ул.Заречная | | Покраска ТП | 09.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Покраска ТП | 10.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Подрезка деревьев по ул.Молодежная;перетяжка провода | 10.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-01659 с. Тавтиманово, ул.Заречная | | Покраска ТП | 16.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-170 с. Тавтиманово, ул.Горная 2-й проезд | | Покраска ТП | 23.07.2019  10ºº-17ºº |  |
|  | **c. Акбердино** | | | | |
| 1 | ТП-9387 с.Акбердино | Замена ОПН | | 26.07.2019  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-9372 с.Акбердино | Замена ОПН | | 26.07.2019  10ºº-17ºº |  |

Главный инженер Ф.К.Асадуллин