**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЫКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН**

650523 , с.Елыкаево, ул. Клопова,17, Кемеровского района, Кемеровской области, тел.60-30-21

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«\_28 » февраля 2017 г. № \_16-П\_ с.Елыкаево**

**«О мерах по пропуску ледохода**

 **и паводковых вод на территории**

**Елыкаевского сельского поселения**

**в 2017 году»**

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения мероприятий по защите населения, жилых хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод, во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закона Кемеровской области от 02.11.1998 №50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.02.2015г.

Утвердить состав противопаводковой рабочей группы Елыкаевского сельского поселения по пропуску паводковых и талых вод:

Куданкина Л.В. – глава администрации Елыкаевского поселения, председатель рабочей группы;

Ефремов С.П. – заместитель главы Елыкаевского сельского поселения;

Малюшин В.Н. – руководитель Старочервовской, Силинской территории;

Хуснутдинов М.Ф – руководитель Андреевской территории;

Колпаков И.А. – зам. атамана по гос. службе Кемеровского станичного казачьего общества;

Шелухин А.Г. – уполномоченный участковый полиции;

Каликин А.М. – главный врач Елыкаевской участковой больницы;

Кошкарева О.В. – директор Елыкаевской школы;

Фильбирт А.Р. – директор Старочервовской школы;

Мелкобродовой Т.Б.– директор МАУ «ОК «Отдых»

Денисов В.В. – ген.директор ООО «ЖКХ Восточное»;

Уйманов А.Н. – ИП Уйманов ЖКХ с.Андреевка;

Семизоров А.В. – начальник участка №7 ОАО «Кемеровское ДРСУ»;

Бутенко М.В. – председатель ПО «Елыкаевское».

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2017 году согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Обеспечить в период паводка координацию действий предприятий и организаций, независимо от их организационно - правовых форм, форм собственности и подчиненности, обеспечить устойчивую работу всех предприятий, безопасность населения, сохранность жилого фонда, материальных ценностей.
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Елыкаевского сельского поселения и на официальном сайте администрации Елыкаевского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации Елыкаевского

сельского поселения Л.В. Куданкина

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Елыкаевского поселения

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению безопасного пропуска талых и паводковых вод в 2017г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| 1. | Организовать проверку устьевмалых рек,направление схода талых вод ипринять меры по их очистке. | В течение марта | Ефремов С.П. |
| 2. | В администрации поселенияорганизовать круглосуточноедежурство членов паводковойкомиссии. | Ежедневно напериодактивного сходаталых вод | Ефремов С.П. |
| 3. | Разработать мероприятия поорганизации питания имедобслуживания населения,эвакуируемого из местзатопления. | В течение марта | Ефремов С.П. Каликин A.M. |
| 4. | Определить места возможногозатопления и подтопления,составить план эвакуации изэтих мест людей, материальныхценностей. Назначитьответственных лиц заэвакуацию. | До 01.04.17г. | Ефремов С.П. |
| 5. | Провести заседаниепротивопаводковой комиссии оподготовке и выполнениимероприятий. | В течение марта | Ефремов С.П. |
| 6. | Организовать круглосуточную связь с единой дежурно-диспетчерской службой АКМР | Ежедневно на период паводка | Ефремов С.П. |
| 7 | Обеспечить бесперебойную связь с наблюдателями за уровнем воды в д.Жургавань, д.Старочервово, попадающими в зону затопления. | На период паводка | Ефремов С.П. |
| 8 | Уточнить и подготовить учреждения социальной сферы для проведения эвакуации и временного размещения людей, их имущества, которым может угрожать опасность затопления (подтопления). | До 15 апреля | Ефремов С.П. |
| 9. | Обеспечить поддержание общегопорядка, сохраненияматериальных ценностей вместах возможного затопления иэвакуации. | На периодзатопления | Участковыеуполномоченные,Колпаков И.А. |
| 10 | Организовать и провести срединаселения, учащихся школыразъяснительную работу о мерахпредосторожности во времяледохода и прохожденияпаводковых вод. | Март, апрель | Руководителитерриторий поселения,директора школ |
| 11 | Провести подворовый обход с раздачей памяток населению по действиям при паводке и порядку эвакуации. | До 01 апреля | Ефремов С.П. Малюшин В.Н. |
| 12 | Провести разъяснительную работу среди населения по обеспечению личной безопасности, стахованию имущества. | Март-май | Ефремов С.П.Малюшин В.Н. |
| 13 | Принять профилактические меры по запрету выхода на лед на водных объектах и ликвидацию ледовых переправ.Установить запрещающие знаки и плакаты, предупреждающие населения об опасности хождения по льду через р.Томь. Исключить проход населения по несанкционированным ледовым переправам. Разместить в местах несанкционированных переправ подручные средства спасения людей (доски, шесты).  | На период паводка | Руководители территории,Ефремов С.П. |
| 14 | Принять меры попредупреждению загрязнениярек, талых вод продуктамихозяйственной деятельности,химическими удобрениями,нефтепродуктами. | постоянно | Руководителитерриторий поселения |
| 15 | Очистить кюветы, канавы,выполнить водоотведение отжилых домов. | март | Руководителитерриторий поселения |
| 16 | Разработать и осуществитьмероприятия по сохранностиавтомобильных дорог, мостовыхпереходов и сооружений. | постоянно |  Семизоров А.В. |