## Slide 1: Модуль проектной деятельности
Презентация проектов

## Slide 2: Проект 1
Тема: Программное и информационное обеспечение приемной кампании для магистерской программы «Методы и средства разработки программного обеспечения» по направлению 09.04.04 «Программная инженерия»
Руководитель: доцент каф. МОП ЭВМ Скороход С. В.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
разработка рекламно-информационного сайта для потенциальных абитуриентов программы;
разработка и публикация контента для заполнения сайта;
изучение целевой аудитории для продвижения сайта;
продвижение сайта в среде ресурсов целевой аудитории (сайты вузов, социальные сети, сетевые сообщества и т.д.);
анализ эффективности продвижения сайта.

## Slide 3: Проект 1. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Разработка рекламно-информационного сайта для потенциальных абитуриентов программы | + | - | 15.12.2016
Разработка и публикация контента для заполнения сайта | - | + | 15.12.2016
Изучение целевой аудитории для продвижения сайта | + | + | 15.01.2017
Продвижение сайта в среде ресурсов целевой аудитории | + | - | 02.04.2017
Анализ эффективности продвижения сайта | - | + | 02.04.2017
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2017– 08.04.2017

## Slide 4: Проект 2
Тема: Программное приложение метода дифференциальной эволюции для задач оптимизации
Руководитель: профессор каф. МОП ЭВМ Родзин С.И.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
изучение метода дифференциальной эволюции и его модификаций, выбор наиболее подходящего для решения конкретной задачи оптимизации;
разработка алгоритмического и программного обеспечения метода дифференциальной эволюции;
разработка визуализатора, позволяющего получить основные характеристики тестируемого метода оптимизации и сделать их наглядными;
подготовка статьи для публикации результатов проекта.

## Slide 5: Проект 2. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исп. 1 | Исп. 2 | Срок окончания
Изучение метода дифференциальной эволюции и его модификаций, выбор наиболее подходящего для решения конкретной задачи оптимизации | + | + | 15.12.2016
Разработка алгоритмического и программного обеспечения метода дифференциальной эволюции | + | - | 15.01.2017
Разработка визуализатора, позволяющего получить основные характеристики тестируемого метода оптимизации и сделать их наглядными | - | + | 15.02.2017
Проведение экспериментов и подготовка статьи к публикации результатов проекта | + | + | 02.04.2017
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2017 – 08.04.2017

## Slide 6: Проект 3
Тема: Программное приложение для моделирования поведения птиц в процессе поиска пищи
Руководитель: профессор каф. МОП ЭВМ Родзин С.И.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
изучение метода роя частиц и его модификаций, выбор наиболее подходящего для решения конкретной задачи оптимизации;
разработка алгоритмического и программного обеспечения метода роя частиц;
разработка визуализатора, позволяющего получить основные характеристики тестируемого метода оптимизации и сделать их наглядными;
подготовка статьи для публикации результатов проекта.

## Slide 7: Проект 3. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исп. 1 | Исп. 2 | Срок окончания
Изучение метода роя частиц и его модификаций, выбор наиболее подходящего для решения конкретной задачи оптимизации | + | + | 15.12.2016
Разработка алгоритмического и программного обеспечения метода роя частиц | + | - | 15.01.2017
Разработка визуализатора, позволяющего получить основные характеристики тестируемого метода оптимизации и сделать их наглядными | - | + | 15.02.2017
Проведение экспериментов и подготовка статьи к публикации результатов проекта | + | + | 02.04.2017
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2017 – 08.04.2017

## Slide 8: Проект 4
Тема: Программное приложение для моделирования гнездового паразитизма в поведении кукушки
Руководитель: профессор каф. МОП ЭВМ Родзин С.И.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
изучение метода гнездового паразитизма в поведении кукушки для решения конкретной задачи оптимизации;
разработка алгоритмического и программного обеспечения метода гнездового паразитизма в поведении кукушки;
разработка визуализатора, позволяющего получить основные характеристики тестируемого метода оптимизации и сделать их наглядными;
подготовка статьи для публикации результатов проекта.

## Slide 9: Проект 4. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исп. 1 | Исп. 2 | Срок окончания
Изучение метода гнездового паразитизма в поведении кукушки для решения конкретной задачи оптимизации | + | + | 15.12.2016
Разработка алгоритмического и программного обеспечения метода гнездового паразитизма в поведении кукушки | + | - | 15.01.2017
Разработка визуализатора, позволяющего получить основные характеристики тестируемого метода оптимизации и сделать их наглядными | - | + | 15.02.2017
Проведение экспериментов и подготовка статьи к публикации результатов проекта | + | + | 02.04.2017
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2017 – 08.04.2017

## Slide 10
Проект 5
Тема: Разработка программной системы для анализа тональности отзывов на товары Интернет-магазина
Руководитель: ассистент каф. МОП ЭВМ Данилов И. Г.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
проектирование системы;
разработка обучающей модели;
выбор алгоритма, инструментов классификации и обучение классификатора;
разработка подсистемы извлечения товаров и отзывов из Интернет-магазина;
разработка подсистемы анализа тональности извлеченных отзывов на основе обученного классификатора;
интеграция подсистем.

## Slide 11
Проект 5. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Проектирование системы | + | + | 15.12.2016
Разработка обучающей модели | + | - | 15.01.2017
Выбор алгоритма, инструментов классификации и обучение классификатора | - | + | 15.01.2017
Разработка подсистемы извлечения товаров | + | - | 20.03.2017
Разработка подсистемы анализа тональности | - | + | 20.03.2017
Интеграция подсистем | + | + | 02.04.2016
Презентация результатов | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 12: Проект 6
Тема: информационная система массовой рассылки сообщений для мероприятий кафедры МОП ЭВМ
Руководитель: ст. преп. каф. МОП ЭВМ Балабаева И.Ю.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
разработка базы данных потенциальных адресатов с возможностью группировки по различным критериям (территориальному, уровню образования, типам контактов и т.п.);
разработка веб-сервиса, обеспечивающего:
  ввод и/или импорт новых адресатов, управление базой адресатов;
  создание сообщений и выбор для них адресатов по категориям;
  сохранение и редактирование созданных ранее сообщений;
  отправку сообщений адресатам.

## Slide 13: Проект 6. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Разработка базы данных и основных запросов | + | - | 15.12.2016
Разработка подсистемы рассылки сообщений | - | + | 15.12.2016
Разработка подсистемы управления базой адресатов | + | - | 15.01.2016
Разработка подсистемы хранения и редактирования сообщений | - | + | 15.01.2016
Наполнение базы адресов | + | - | 02.04.2016
Тестирование ИС для Олимпиады ЮФУ по программированию | - | + | 02.04.2016
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 14: Проект 7
Тема: Система автоматизации формирования документов по шаблону
Руководитель: ассистент каф. МОП ЭВМ Пирская Л.В.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
Анализ требований по оформлению документов;
Изучение форматов файлов шаблонов;
Проектирование схемы работы системы;
Разработка системы по формированию документов по шаблонам;
Тестирование системы.

## Slide 15: Проект 7. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Анализ требований по оформлению документов | + | - | 15.12.2016
Изучение форматов файлов шаблонов | - | + | 15.12.2016
Проектирование схемы работы системы | + | + | 15.01.2016
Разработка системы по формированию документов по шаблонам | + | - | 02.04.2016
Тестирование системы | - | + | 02.04.2016
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 16: Проект 8
Тема: Приложение для приема абитуриентов на программы ДПО
Руководитель: ассистент каф. МОП ЭВМ Жиглатый А.А.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
Обработка анкет абитуриентов;
Алгоритмизация выдачи рекомендаций на программу ДПО;
Проектирование алгоритма автоматизации формирования документов для приема абитуриентов;
Проектирование структурно-логической схемы приложения;
Разработка приложения для приема абитуриентов на программы ДПО;
Тестирование приложения.

## Slide 17: Проект 8. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Обработка анкет абитуриентов | + | - | 15.12.2016
Алгоритмизация выдачи рекомендаций на программу ДПО | + | + | 15.12.2016
Проектирование алгоритма автоматизации формирования документов для приема абитуриентов | + | - | 15.01.2016
Проектирование структурно-логической схемы приложения | - | + | 15.01.2016
Разработка приложения для приема абитуриентов на программы ДПО | + | - | 02.04.2016
Тестирование приложения | - | + | 02.04.2016
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 18: Проект 9
Тема: Обработка изображений и распознавание образов на основе методов компьютерного зрения
Руководитель: доцент ИКТИБ Селянкин В.В.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 20.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
формирование и представление изображений;
устройства для формирования изображений;
анализ бинарных изображений и морфология бинарных изображений;
пороговая бинаризация полутоновых изображений;
фильтрация и улучшение изображений;
общая модель классификации образов на изображениях;
представление объектов виде векторов признаков;
матрица неточностей и деревья решения;
принятие решений при обработке многомерных данных.

## Slide 19: Проект 9. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Формирование и представление изображений. Устройства для формирования изображений | + | - | 15.11.2016
Анализ бинарных изображений и морфология бинарных изображений | + | - | 01.12.2016
Пороговая бинаризация полутоновых изображений. Фильтрация и улучшение изображений | + | - | 15.12.2016
Общая модель классификации образов, фильтрация и улучшение изображений | - | + | 15.11.2016
Представление объектов виде векторов признаков. Матрица неточностей и деревья решения | - | + | 01.12.2016
Принятие решений при обработке многомерных данных | - | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 20: Проект 10
Тема: Распознавание объектов на основе моделей, поиск изображений и виртуальная реальность в компьютерном зрении
Руководитель: доцент ИКТИБ Селянкин В.В.
Количество исполнителей: 3
Срок реализации: 20.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
обзор разновидностей моделей, модели на основе классов видимости;
физические и деформационные модели, основные методы распознавания трехмерных объектов;
поиск изображений на основе содержания, меры расстояния между изображениями, организация базы данных;

## Slide 21: Проект 10 (продолжение)
основные признаки систем виртуальной реальности и системы дополненной реальности;
устройства для систем виртуальной реальности;
генерация простых трехмерных моделей, сочетание реальных и искусственных изображений.

## Slide 22: Проект 10. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 | Срок окончания
Обзор разновидностей моделей, модели на основе классов видимости | + | - | - | 15.11.2016
Физические и деформационные модели, основные методы распознавания трехмерных объектов | + | - | - | 01.12.2016
Поиск изображений на основе содержания, меры расстояния между изображениями | - | + | - | 15.11.2016
Запросы к базам данных. Организация базы данных | - | + | - | 15.12.2016

## Slide 23: Проект 10. Распределение и сроки выполнения работ (продолжение)
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 | Срок окончания
Основные признаки систем виртуальной реальности и системы дополненной реальности | - | - | + | 15.11.2016
Устройства для систем виртуальной реальности | - | - | + | 15.12.2016
Генерация простых трехмерных моделей, сочетание реальных и искусственных изображений | - | - | + | 03.04.2016

## Slide 24: Проект 11
Тема: Алгоритмы анализа и классификации медицинских рентгенографических и томографических снимков
Руководитель: старший преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков А.В.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
анализ алгоритмов анализа и классификации медицинских рентгенографических и томографических снимков;
обоснование выбора наиболее оптимального алгоритма (алгоритмов);
практическая реализация ПО наиболее оптимального алгоритма (алгоритмов);
анализ эффективности ПО применяемого алгоритма (алгоритмов);
написание статьи (конференция, журнал).

## Slide 25: Проект 11. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Анализ алгоритмов анализа и классификации медицинских рентгенографических и томографических снимков | + | - | 15.12.2016
Обоснование выбора наиболее оптимального алгоритма (алгоритмов | - | + | 15.12.2016
Практическая реализация ПО наиболее оптимального алгоритма (алгоритмов) | + | + | 15.01.2016
Анализ эффективности ПО применяемого алгоритма (алгоритмов) | + | - | 02.04.2016
Написание статьи (конференция, журнал) | - | + | 02.04.2016
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 26: Проект 12
Тема: Применение методов кластерного и дискриминантного анализов диагностики в медицине
Руководитель: старший преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков А.В.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
анализ применения методов кластерного и дискриминантного анализов диагностики в современной медицине;
выбор модели методов кластерного и дискриминантного анализов диагностики в медицине для практической реализации ПО АИС;
практическая реализация ПО модели метода кластерного анализа для АИС;
практическая реализация ПО модели метода дискриминантного анализа для АИС;
написание статьи (конференция, журнал) с учётом анализ эффективности применения данных методов.

## Slide 27: Проект 12. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Анализ применения методов кластерного и дискриминантного анализов диагностики в современной медицине | + | - | 15.12.2016
Выбор модели методов кластерного и дискриминантного анализов диагностики в медицине для практической реализации ПО АИС | - | + | 15.12.2016
Практическая реализация ПО модели метода кластерного анализа для АИС | + | + | 15.01.2016
Практическая реализация ПО модели метода дискриминантного анализа для АИС | + | - | 02.04.2016
Написание статьи (конференция, журнал) | - | + | 02.04.2016
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 28: Проект 13
Тема: Протоколы передачи и организация хранения медицинских рентгенографических и томографических снимков
Руководитель: старший преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков А.В.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
анализ протоколов передачи медицинских снимков;
анализ способов организация хранения медицинских рентгенографических и томографических снимков;
практическая реализация ПО протоколов передачи медицинских снимков и способов организация хранения медицинских снимков ;
анализ эффективности разработанного ПО;
написание статьи (конференция, журнал).

## Slide 29: Проект 13. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Анализ протоколов передачи медицинских снимков | + | - | 15.12.2016
Анализ способов организация хранения медицинских рентгенографических и томографических снимков | - | + | 15.12.2016
Практическая реализация ПО протоколов передачи медицинских снимков и способов организация хранения медицинских снимков | + | + | 15.01.2016
Анализ эффективности разработанного ПО | + | - | 02.04.2016
Написание статьи (конференция, журнал | - | + | 02.04.2016
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2016 – 08.04.2016

## Slide 30: Проекты 14-15
Руководитель: доцент каф. МОП ЭВМ Лутай В. Н.
1. Исследование возможностей MS Team Foundation Server для создания проекта в группе.
Группа из 2х человек; один играет роль разработчика, второй ˗тестировщика. Можно разрабатывать новый проект, можно взять свою бакалаврскую работу и прогнать ее через TFC.
2. Исследование возможностей IBM Rational Software Architect для автоматизированной разработки программных проектов.
2 человека. Цель: научиться создавать проект, начиная с диаграммы прецедентов и заканчивая кодировкой программы. В качестве основы можно взять бакалаврские разработки.

## Slide 31: Проект 16
Тема: Разработка высокопроизводительных кодера и декодера изображений по стандарту JPEG 2000.
Руководитель: доцент каф. МОП ЭВМ Дроздов С.Н.
Количество исполнителей: 2
Срок реализации: 24.10.2016 – 03.04. 2017
Краткое содержание работ:
изучение базового стандарта кодирования изображений JPEG 2000 и его реализаций;
исследование возможностей повышения производительности кодирования и декодирования;
разработка и отладка кодера и декодера;
экспериментальное исследование производительности разработанных программ и сравнение с известными реализациями;
подготовка публикации по результатам работы.

## Slide 32: Проект 16. Распределение и сроки выполнения работ
Вид работ | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Срок окончания
Изучение базового стандарта кодирования JPEG 2000 | + | + | 15.11.2016
Анализ исходных текстов существующих реализаций стандарта | + | + | 30.11.2016
Исследование возможностей повышения производительности | + | + | 15.12.2016
Разработка и отладка программ | + | + | 01.03.2017
Проведение экспериментов с программами | + | + | 15.03.2017
Подготовка результатов к публикации | + | + | 31.03.2017
Презентация результатов выполнения проекта | + | + | 03.04.2017 – 08.04.2017

## Slide 33: Другие проекты
Преподаватель | Кол-во проектов
Шкурко А. Н. | 3
Калачев Д. П. | 2
Хусаинов Н. Ш. | 3
Пилипушко Е. М. | 2
Родзина О. Н. | 2
Хашковский В. В. | 3