Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020 г. N 2288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484AE17B2004651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2746F93A7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086F4ADF2120ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747472730A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P35) "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по общественной безопасности.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.ДИДЕНКО

Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2020 N 2288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | | | | | |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление образования Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование у жителей ЗАТО Северск экологического мировоззрения и культуры | | | | | |
| Цель Программы | Повышение уровня экологической безопасности и экологической культуры населения ЗАТО Северск, сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | - |
| принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц |  |  |  |  |  |
| 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 | 32 | 32 | 32 | - |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение экологически безопасных условий проживания населения и экологическое просвещение населения | | | | | |
| 2. Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации | | | | | |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1](#P2046) "Экологическое развитие ЗАТО Северск" | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P2920) "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P511) "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы | Отсутствуют | | | | | |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет (потребность) (прогноз) | 23904,26 | 3540,64 | 16485,67 | 2013,51 | 1864,44 |
| Местный бюджет | 3784,45 | 1324,15 | 1230,15 | 1230,15 | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (потребность) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (потребность) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 3784,45 | 1324,15 | 1230,15 | 1230,15 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Думы ЗАТО Северск N 33/2 принято 21.12.2017, а не 17.12.2017. |

Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F210D684AD62020ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747571730A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 17.12.2017 N 33/2 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 - 2030 годы", основной целью реализации экологической политики ЗАТО Северск является обеспечение экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование у жителей ЗАТО Северск экологического мировоззрения и культуры.

Одной из основных проблем в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов является низкий уровень экологической культуры и ответственности населения. Воспитание экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания путем формирования экологически ответственного мировоззрения, экологически ответственного поведения, экологической грамотности у всех слоев населения, в том числе путем включения вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы, являются целями экологического развития Российской Федерации, закрепленными в [Основах](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D44A4FE973210B651B8A7326BBF18CD780D94BDF9B0E205BFF396A777071s0j1F) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.

Потребительское отношение к окружающей среде и природным ресурсам граждан способствует созданию стихийных несанкционированных свалок на городских территориях, в лесных массивах, на прибрежных пляжах рек и озер. Незаконно вырубаются лесные насаждения, ежегодно поджигается сухая трава, возникают лесные пожары.

С 1993 года силами специалистов Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - КООСиПР) ежегодно формировалась программа "Непрерывное экологическое воспитание, образование, просвещение и информирование населения г. Северска" и осуществлялась координация ее реализации. С 2009 года данная программа реализовывалась через муниципальные программы экологической направленности на территории ЗАТО Северск.

С 2015 года на территории ЗАТО Северск осуществлялась реализация муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086F45DE2420ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747171730A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3506. [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086F45DE2420ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747370730A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) "Чистый город" Программы включала основное мероприятие "Экологическое воспитание, образование и информирование населения", которое объединяло мероприятия экологической направленности, исполняемые подразделениями Администрации ЗАТО Северск и муниципальными образовательными учреждениями всех уровней. При этом ежегодно проводились экологические мероприятия среди детей и подростков, издавался обзор "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", с 2017 года печатались листовки и плакаты, посвященные охране окружающей среды, которые раздавались образовательным учреждениям ЗАТО Северск.

С января 2019 года органы местного самоуправления городских округов уполномочены на организацию экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с положениями [части 4 статьи 8](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D44849E071240F651B8A7326BBF18CD780CB4B87900E214EAA6A30207D7107563C712505701CsEj3F) Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Сведения о целевых показателях данного направления деятельности отражены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Значения целевых показателей | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество проведенных общегородских мероприятий по экологическому воспитанию и образованию детей, шт. | 14 | 16 | 19 | 16 | 14 |
| 2. | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел. | 740 | 2540 | 2036 | 1366 | 1485 |
| 3. | Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт. | 38 | 65 | 63 | 74 | 61 |
| 4. | Количество печатной продукции по природоохранной тематике (плакаты, листовки), шт. | - | - | 1131 | 1215 | 1755 |

Образовательные учреждения ЗАТО Северск активно участвуют в реализации "Стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области", утвержденной распоряжениями Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.03.2011 N 86, от 24.03.2011 N 165-р, от 24.03.2011 N 09/01-12, от 28.03.2011 N 72. В настоящее время двенадцать муниципальных дошкольных образовательных учреждений и семь общеобразовательных учреждений имеют статус "Центр экологического образования". Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная детская библиотека" на уровне региона имеет статус "Базовый центр второго уровня по экологическому просвещению и воспитанию населения". ЗАТО Северск представлено в Межведомственном координационном совете по вопросам непрерывного экологического образования Томской области.

Ежегодно растет количество участников экологических мероприятий и акций. В 90-е годы в них участвовали десятки человек. В 2013 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации Годом охраны окружающей среды, в Днях защиты от экологической опасности на территории ЗАТО Северск участвовало 25,3 тыс. чел., в 2017 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации Годом экологии, участвовало 44,2 тыс. чел.

Одной из существенных проблем г. Северска является его расположение вдоль правого коренного берега р. Томи, характеризующегося экзогенными геологическими процессами, проявлением которых является речная боковая эрозия, оползневые процессы и процессы овражной эрозии. В период с 1999 года по 2004 год режимные наблюдения за экзогенными процессами контролируемого участка, занимающего узкую полосу правого берега р. Томи от речного водозабора до устья р. Большой Киргизки общей протяженностью вдоль берега около 6 км, шириной 100 - 300 м, проводила инженерная фирма "Геоид" по заданию Администрации ЗАТО Северск. Уже тогда были сделаны выводы о том, что развитие экзогенных процессов на исследуемом участке носит угрожающий характер и необходимо проведение противоэрозионных мероприятий, в том числе строительство капитальных берегоукрепительных сооружений. Дальнейшие визуальные наблюдения КООСиПР за состоянием береговой зоны р. Томи в черте г. Северска, проводившиеся с 2009 года, выявили значительный подмыв подошвенной части береговых склонов, произошедший в результате высоких и длительных весенних паводков, что также привело к увеличению крутизны склонов и дальнейшему разрушению берега. Учитывая, что вдоль береговой полосы в г. Северске расположены многоэтажные жилые дома, с целью предупреждения возможности возникновения аварийных ситуаций необходимо проводить дальнейшие регулярные наблюдения за динамикой оползневых подвижек и разработать проектную документацию на берегоукрепительные работы.

На территории ЗАТО Северск расположена особо охраняемая природная территория местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск", созданная [решением](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F290B6C4DD02C7DE6A685DDD78C04DEC7487348FC3D6A74726D03483Fs7j3F) Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 N 26/7 "О создании особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" (далее - ООПТ).

Согласно [статье 2](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484AE071270F651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2646F73B7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F) Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. Особо охраняемые природные территории местного значения находятся в ведении органов местного самоуправления.

В рамках [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086F45DE2420ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747379740A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" Программы ежегодно проводились мероприятия по ликвидации несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на особо охраняемой природной территории. В теплый период времени выполнялась регулярно санитарная уборка территории пляжей озер общей площадью 15,5 га.

Опыт работы Администрации ЗАТО Северск по содержанию ООПТ в рамках муниципальных программ позволил установить в рекреационной зоне озер Круглое и Мальцево площадки с контейнерами для сбора мусора, туалеты, пляжное оборудование (грибки, кабины для переодевания, скамейки), содержать пляжные зоны в удовлетворительном санитарном состоянии, т.е. обустроить условия для отдыха у воды для населения. Информация по результатам исполнения мероприятий по содержанию ООПТ [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086F45DE2420ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747379740A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Значения целевых показателей | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на ООПТ, м3 | 200,0 | 194,4 | 235,0 | 234,0 | 234,0 |
| 2. | Количество отходов, вывезенных при осуществлении санитарной уборки пляжей озер в летний период, м3 | 576,0 | 360,0 | 468,0 | 304,5 | 304,5 |
| 3. | Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт. | 2157 | 2200 | 2000 | 2560 | 1330 |
| 4. | Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

В рамках Программы ежегодно проводились гидрологические исследования водной экосистемы особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск". До сих пор не решена проблема, связанная с обмелением и зарастанием озера Круглого, самого живописного озера озерного комплекса, окруженного со всех сторон сосновым бором. В 2013 году уже ставился вопрос о возможной потере озера и превращении его в болото. Ситуация с катастрофическим обмелением озера повторилась весной 2020 года. При таких обстоятельствах важность продолжения обследования состояния озерного комплекса и выявления причин обмеления озера Круглого актуальна. Поскольку система озер представляет собой единый взаимозависимый гидрологический комплекс, то особо важно продолжить гидрологические исследования водной экосистемы ООПТ.

В непосредственной близости от озера Мальцево, на расстоянии 0,5 км от него, находится бывшая свалка твердых бытовых отходов пос. Самусь, начало эксплуатации которой датируется 1996 годом, общей площадью 8,0 га. Свалка создает экологическую угрозу как для самого озера, так и для всей ООПТ в целом. Наличие свалки на ООПТ является нарушением природоохранного законодательства Российской Федерации. Поэтому необходимо после корректировки разработанного в 2014 году проекта рекультивации свалки пос. Самусь в кратчайшие сроки начать работы по рекультивации бывшего полигона и реабилитации территории.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: протокол от 24.09.2018 имеет номер 16, а не 12. |

[Паспорт](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780D94BDF9B0E205BFF396A777071s0j1F) национального проекта "Экология" утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 года N 12). Это документ планирования природоохранительной деятельности в стране, объединяющий в себе сразу 11 федеральных проектов, рассчитанных на реализацию вплоть до конца 2024 года: ["Чистая страна"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2646FB3D7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), "[Комплексная система](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2646F63F7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F) обращения с твердыми коммунальными отходами", "[Инфраструктура для обращения с отходами](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2641FD3B7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F) I - II классов опасности", ["Чистый воздух"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2641F83F7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), ["Чистая вода"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2640FE3D7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), ["Оздоровление Волги"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2640FD397F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), ["Сохранение озера Байкал"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2643FE3A7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), ["Сохранение уникальных водных объектов"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2643FD3E7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), "[Сохранение биологического разнообразия](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2643F73F7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F) и развитие экологического туризм", ["Сохранение лесов"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C2642FB3F7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F), ["Внедрение наилучших доступных технологий"](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780CB4B87970C264DFF3D7F21213754453F7525067200E1C9C5s3j4F).

С 2019 года ЗАТО Северск участвует в национальных проектах посредством реализации региональной составляющей национальных проектов. В Томской области в рамках национального [проекта](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484CE672290A651B8A7326BBF18CD780D94BDF9B0E205BFF396A777071s0j1F) "Экология" утверждены паспорта 5 региональных программ ("Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов"). Городской округ ЗАТО Северск Томской области вошел своими мероприятиями в региональную программу "Сохранение уникальных водных объектов", куда включены два мероприятия: "Восстановление и экологическая реабилитация озера Док в г. Северске", "Восстановление и экологическая реабилитация озерного комплекса в пос. Самусь". В рамках региональных проектов в 2019 году разработана проектная документация на восстановление озера в районе бывшего деревообрабатывающего комбината г. Северска и проведено обследование озер в районе пос. Самусь для дальнейшего принятия решения о необходимости искусственного вмешательства для восстановления акваторий водных объектов.

Информация о достигнутых в 2015 - 2019 годах целевых индикаторах результативности Программы представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование и единица измерения показателей конечного результата основного мероприятия | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (прогноз) |
| 1. | Увеличение доли населения, охваченного информацией по природоохранной тематике (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | - | 0 | 1,1 | 2,3 | 4,1 | 6,2 |
| 2. | Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4. | Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5. | Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 | 3,2 | 5,4 | 7,6 | 9,6 | 9,6 |

Согласно приведенным результатам исполнения Программы можно сделать следующие выводы. Растет количество населения, охваченного информацией по природоохранной тематике и по охране ООПТ путем развития экологического мировоззрения населения, школьников и дошкольников и создания системы всеобщего экологического воспитания, образования и пропаганды экологической культуры. Проводимые мероприятия по содержанию особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" позволили продолжить работы по проведению гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ, обеспечить санитарное содержание рекреационной зоны ООПТ.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности и экологической культуры населения ЗАТО Северск, сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач Программы:

1) обеспечение экологически безопасных условий проживания населения и экологическое просвещение населения;

2) сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации.

Сроки реализации Программы: 2021 - 2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях | проц | 8,0 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 2. | Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.) | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления культуры | Администрация ЗАТО Северск |
| 3. | Ликвидация объекта накопленного вреда | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 4. | Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов | проц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Обеспечение экологически безопасных условий проживания и экологическое просвещение населения" Программы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях | чел | 1485 | 900 | 753 | 753 | 753 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления культуры | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.3 | Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации" Программы | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь очищаемой пляжной зоны | га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | - | Ежегодно в летний период | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество печатной продукции по охране ООПТ | шт | 2000 | 0 | 2236 | 892 | 892 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.3 | Площадь восстановленных земель | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включены три подпрограммы, каждая из которых направлена на решение одной из задач Программы:

1) [подпрограмма 1](#P2046) "Экологическое развитие ЗАТО Северск" (приложение 1);

2) [подпрограмма 2](#P2920) "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" (приложение 2);

3) [подпрограмма 3](#P511) "Обеспечивающая подпрограмма".

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" не содержит финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя Программы - Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - Отдел), так как Отдел не является юридическим лицом.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы приведена в таблице 5.

Информация об основных мерах правового регулирования,

в том числе налоговых расходах, в сфере реализации

муниципальной программы "Охрана окружающей среды

на территории ЗАТО Северск"

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086E49D42E20ECAEDCD1D58B0B81C25D6210F339726B71711F4A3D71s3jBF) Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 N 34/1 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области" | Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ | Летний период 2021 - 2024 годов | - | Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ |
| 2. | Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F2108664CD52720ECAEDCD1D58B0B81C25D6210F339726B71711F4A3D71s3jBF) Администрации ЗАТО Северск от 27.06.2013 N 1637 "Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области" | Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в границах ООПТ | Постоянно | - | Профилактика природоохранных правонарушений в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима использования ООПТ |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.

Ресурсное [обеспечение](#P556) реализации Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено в таблице 6.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств представлена в [таблице 7](#P704).

Общая [потребность](#P4009) в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

В муниципальной программе отсутствуют ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), программные мероприятия реализуются посредством основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Мероприятия распределены с учетом направленности на решение проблем и достижение целей по соответствующим подпрограммам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Соисполнители |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P2046) "Экологическое развитие ЗАТО Северск" | Всего | 422,22 | 0,00 | 0,00 | 422,22 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | 161,34 | 0,00 |
| 2022 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 130,44 | 0,00 |
| 2023 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 130,44 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P2920) "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | Всего | 3362,23 | 0,00 | 0,00 | 3362,23 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 1162,81 | 0,00 | 0,00 | 1162,81 | 0,00 |
| 2022 | 1099,71 | 0,00 | 0,00 | 1099,71 | 0,00 |
| 2023 | 1099,71 | 0,00 | 0,00 | 1099,71 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P511) "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 3784,45 | 0,00 | 0,00 | 3784,45 | 0,00 |  |
| 2021 | 1324,15 | 0,00 | 0,00 | 1324,15 | 0,00 |
| 2022 | 1230,15 | 0,00 | 0,00 | 1230,15 | 0,00 |
| 2023 | 1230,15 | 0,00 | 0,00 | 1230,15 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным

распорядителям бюджетных средств

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | | | |
| Администрация ЗАТО Северск | Управление культуры | Управление образования | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" | | Всего | 3784,45 | 691,60 | 0,00 | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 2825,34 |
| 2021 | 1324,15 | 293,20 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 941,78 |
| 2022 | 1230,15 | 199,20 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 941,78 |
| 2023 | 1230,15 | 199,20 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 941,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P2046) "Экологическое развитие ЗАТО Северск" | Всего | 422,22 | 154,71 | 0,00 | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 161,34 | 72,17 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 130,44 | 41,27 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 130,44 | 41,27 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: | Всего | 422,22 | 154,71 | 0,00 | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 161,34 | 72,17 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 130,44 | 41,27 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 130,44 | 41,27 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций | Всего | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Экологическая программа музея г. Северска "В согласии с природой - в согласии с собой" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Создание выставки в музее г. Северска "Жизнь в стиле ЭКО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Обновление основания для экологической системы - рокария у музея г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" | Всего | 131,94 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 49,40 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 41,27 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41,27 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды | Всего | 22,77 | 22,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22,77 | 22,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Визуальный осмотр состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P2920) "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | Всего | 3362,23 | 536,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2825,34 |
| 2021 | 1162,81 | 221,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,78 |
| 2022 | 1099,71 | 157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,78 |
| 2023 | 1099,71 | 157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: | Всего | 411,03 | 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 151,03 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ | Всего | 411,03 | 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 151,03 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Проведение обследования состояния лесов ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: | Всего | 2781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2781,12 |
| 2021 | 927,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,04 |
| 2022 | 927,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,04 |
| 2023 | 927,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,04 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов | Всего | 583,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,17 |
| 2021 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,39 |
| 2022 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,39 |
| 2023 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,39 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года | Всего | 2103,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103,36 |
| 2021 | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,12 |
| 2022 | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,12 |
| 2023 | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,12 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Приобретение дополнительного пляжного оборудования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Ремонт существующего пляжного оборудования | Всего | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 |
| 2021 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| 2022 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| 2023 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: | Всего | 170,08 | 125,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,22 |
| 2021 | 84,74 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 |
| 2022 | 42,67 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 |
| 2023 | 42,67 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Ремонт и восстановление информационных аншлагов | Всего | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,22 |
| 2021 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 |
| 2022 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 |
| 2023 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ | Всего | 125,86 | 125,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27,93 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27,93 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P511) "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации Программы предполагает решение текущих задач по охране окружающей среды, созданию благоприятных условий проживания на территории ЗАТО Северск.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет Отдел как ответственный исполнитель Программы.

Текущее управление реализацией Программы, механизм реализации Программы, подпрограмм, включенных в Программу, осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим разделом.

Участниками Программы являются:

Администрация ЗАТО Северск;

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;

Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск;

Управление образования Администрации ЗАТО Северск;

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являются муниципальные образовательные организации, Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Музей г. Северска".

Функции и полномочия ответственного исполнителя:

организует реализацию Программы, координирует деятельность участников Программы и участников мероприятий Программы;

несет ответственность за решение задач Программы и достижение ее целевых показателей (индикаторов) результативности;

принимает решение о внесении изменений в Программу;

представляет по запросам Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансового управления Администрации ЗАТО Северск сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых участниками Программы, и участников мероприятий Программы;

запрашивает у участников Программы и участников мероприятий Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе ее реализации, в том числе для подготовки годового отчета;

осуществляет мониторинг реализации Программы, готовит отчеты о ее реализации и представляет их в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

Функции и полномочия участника Программы:

осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, несет ответственность за достижение показателей конечного результата ВЦП и показателей непосредственного результата мероприятий;

представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансового управления Администрации ЗАТО Северск, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет ответственному исполнителю информацию о реализации ВЦП и иную информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, подготовки отчета о ходе ее реализации.

Функции и полномочия участника мероприятий:

подтверждают свое участие в мероприятиях;

участвуют в реализации мероприятий в пределах своих полномочий;

представляют информацию участникам Программы о ходе реализации мероприятий.

Факторы риска Программы, оказывающие существенное влияние на основные параметры Программы, делятся на внешние и внутренние.

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программы.

Внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложениями по мерам управления рисками реализации Программы являются:

регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Контроль реализации Программы, форм и методов контроля реализации осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F21086F4ADF2120ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747572700A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.

Контроль за реализацией Программы осуществляется посредством текущего мониторинга и мониторинга реализации Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАТО СЕВЕРСК"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАТО СЕВЕРСК"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Экологическое развитие ЗАТО Северск | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление образования Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение экологически безопасных условий проживания и экологическое просвещение населения | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 900 | 753 | 753 | 753 | - |
| 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды | | | | | |
| 2. Предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 | Отсутствуют | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 422,22 | 161,34 | 130,44 | 130,44 | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 422,22 | 161,34 | 130,44 | 130,44 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Важным аспектом деятельности Администрации ЗАТО Северск является просвещение населения по вопросам экологической безопасности. Работа в данном направлении совместно с учреждениями образования и культуры позволяет информировать население (детей и взрослых) о действующем законодательстве в области охраны окружающей среды, о мировой стратегии устойчивого развития, об объектах природы, о бережном отношении к природным ресурсам, о правильном обращении с отходами. Население, как правило, с энтузиазмом участвует в экологических акциях, выполняя при этом свой гражданский долг.

Выстроенная система непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения в ЗАТО Северск позволяет в полной мере реализовать поставленные задачи. Особо важным направлением является возможность практического применения знаний об окружающей природной среде в летний период путем участия детей в экологических сменах, отрядах на базе пришкольных лагерей, ежегодных эколого-краеведческих экспедициях.

Работа по экологическому просвещению организуется Администрацией ЗАТО Северск с привлечением сотрудников различных образовательных и культурных учреждений, в том числе имеющих статус "Центр экологического образования и просвещения".

Экзогенные процессы, происходящие в прибрежной полосе р. Томи вдоль черты г. Северска, являются вялотекущими и незаметными, но по прогнозам специалистов в определенной стадии развития они могут приобрести катастрофический характер с тяжелейшими последствиями, основными из которых являются выведение из землепользования значительных площадей земельных ресурсов, а также развитие оползневой опасности на застроенных территориях. Поэтому проведение в жизнь мероприятий по предупреждению разрушения береговой полосы - ответственная задача Администрации ЗАТО Северск в части предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории г. Северска.

Сложившаяся ситуация с низким уровнем экологического воспитания населения и все связанные с этим проблемы явились следствием многих причин. Социально-экономические изменения в последние годы, спад экономического производства, бюджетный дефицит, изменение законодательства привели к тому, что этим вопросам уделялось крайне мало внимания. Предлагаемая подпрограмма рассчитана на четыре года, что позволит поэтапно привлечь разные возрастные группы населения к проблемам охраны окружающей природной среды, что, в свою очередь, должно привести к улучшению экологических условий проживания на территории муниципального образования.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение экологически безопасных условий проживания и экологическое просвещение населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды;

2) предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Экологическое

развитие ЗАТО Северск" муниципальной программы

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях | чел | 1485 | 900 | 753 | 753 | 753 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 2. | Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления культуры | Администрация ЗАТО Северск |
| 3. | Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды" подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления культуры | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления культуры | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.3 | Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления культуры | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.4 | Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" | шт | 61 | 57 | 70 | 58 | 58 | - | Один раз в год | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.5 | Количество печатной продукции по природоохранной тематике | шт | 1755 | 2090 | 1405 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска" подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач подпрограммы 1.

В подпрограмме 1 предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- по задаче 1 "Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды":

мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций;

экологическая программа музея г. Северска "В согласии с природой - в согласии с собой";

создание выставки в музее г. Северска "Жизнь в стиле ЭКО";

создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г. Северска;

обновление основания для экологической системы - рокария у музея г. Северска;

издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск";

пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды;

- по задаче 2 "Предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска":

разработка ПИР на берегоукрепительные работы р. Томи вдоль черты г. Северска;

визуальный осмотр состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

"Экологическое развитие ЗАТО Северск" муниципальной

программы "Охрана окружающей среды на территории

ЗАТО Северск"

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: | Всего | 422,22 | 0,00 | 0,00 | 422,22 | 0,00 | Управление образования, Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры,  МАУ ЗАТО Северск "РЦО",  образовательные учреждения,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | 161,34 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 |
| 2022 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 130,44 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 |
| 2023 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 130,44 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций | Всего | 267,51 | 0,00 | 0,00 | 267,51 | 0,00 | Управление образования,  МАУ ЗАТО Северск "РЦО",  образовательные учреждения | X | X |
| 2021 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
| 2022 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
| 2023 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 0 |
| 1.1.2 | Экологическая программа музея г. Северска "В согласии с природой - в согласии с собой" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 1.1.3 | Создание выставки в музее г. Северска "Жизнь в стиле ЭКО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, | 0 |
| посещающего экологические мероприятия музея, чел |  |
| 1.1.4 | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 1.1.5 | Обновление основания для экологической системы - рокария у музея г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 1.1.6 | Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" | Всего | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 70 |
| 2022 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние | 58 |
| окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт |  |
| 2023 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 58 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 0 |
| 1.1.7 | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды | Всего | 22,77 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 22,77 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1405 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 0 |
| 2. | Задача 2 "Предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в | 100 |
| черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2.1.1 | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2.1.2 | Визуальный осмотр состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров | 4 |
| состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 422,22 | 0,00 | 0,00 | 422,22 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | 161,34 | 0,00 | 0,00 | 161,34 | 0,00 | X | X |
| 2022 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 130,44 | 0,00 | X | X |
| 2023 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 130,44 | 0,00 | X | X |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"СОДЕРЖАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ПОС. САМУСЬ ЗАТО СЕВЕРСК"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОДЕРЖАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРНЫЙ

КОМПЛЕКС ПОС. САМУСЬ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 | Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории и создание нормальных условий для рекреации | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | - |
| 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 0 | 2236 | 892 | 892 | - |
| 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ | | | | | |
| 2. Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ | | | | | |
| 3. Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 | Отсутствуют | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 3362,23 | 1162,81 | 1099,71 | 1099,71 | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 3362,23 | 1162,81 | 1099,71 | 1099,71 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C66E87F6623AD04A46BE7F210D684AD62020ECAEDCD1D58B0B81C24F6248FF3B747571730A1C6C376E0A7218FDC8C52A472A87sAj7F) социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 17.12.2017 N 33/2 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 - 2030 годы", одним из основных направлений обеспечения экологической безопасности является развитие особо охраняемых природных зон как компонентов природного комплекса. В рамках данного направления предполагается реализация мер организации научно обоснованного использования особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" в рекреационных и культурно-образовательных целях, а также выявление новых природных территорий для перевода в режим особо охраняемых природных территорий для использования в рекреационных целях.

Содержание особо охраняемой природной территории местного значения связано с решением следующих проблем:

- сохранение озерного комплекса;

- сохранение лесов ООПТ;

- организация экологически целесообразного использования водосборного бассейна озер;

- поддержание благоприятного экологического баланса в гидрологической системе озерного комплекса;

- создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов;

- сохранение оптимальной структуры местного ландшафта и разнообразия природных комплексов и их модификаций, сформировавшихся в процессе длительного освоения и традиционного использования территории ландшафтов;

- разработка и внедрение методов охраны природы в условиях рекреационного использования территории.

Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" является логическим продолжением предыдущих программ по развитию и содержанию ООПТ, поскольку задачи охраны и содержания ООПТ не могут ограничиваться временными рамками и требуют соответствующего целевого финансирования из года в год. Такие проблемы, как ликвидация несанкционированных свалок на ООПТ, уборка пляжей, непосредственно связаны с уровнем экологического воспитания и образования граждан и не решаются в короткие сроки в рамках одной Программы. Однако обращение внимания граждан на проблемы охраны ООПТ и создание цивилизованных условий для отдыха населения будут способствовать укоренению в сознании населения бережного отношения к природе, ее сохранению и восстановлению.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории и создание нормальных условий для рекреации.

Цель направлена на обеспечение конституционного права на благоприятную окружающую среду для всех граждан, находящихся на территории ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ;

2) ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ;

3) обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ.

Реализация подпрограммы 2 в соответствии с основными задачами позволит:

- по мероприятию "Обследование состояния природных объектов ООПТ":

предотвратить деградацию водных объектов общей площадью свыше 160 га, защитных лесов на территории 3434 га;

обеспечить территориальную целостность и целевое использования земель ООПТ;

разработать эффективные методы для восстановления последствий антропогенных нагрузок, влияющих на озерную систему;

- по мероприятию "Содержание рекреационной зоны ООПТ":

провести корректировку проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов у озера Мальцево;

восстановить хозяйственную значимость и ценность территории площадью до 8,0 га, занятой свалкой ТБО пос. Самусь, путем рекультивации свалки, являющейся источником экологической опасности не только для ООПТ, но и для ближайших населенных пунктов (дер. Семиозерки, пос. Самусь);

предотвратить захламление ООПТ отходами производства и потребления;

повысить качество отдыха населения на озерах пос. Самусь;

создать условия для улучшения экологической и санитарной обстановки на ООПТ;

- по мероприятию "Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ":

усилить меры по профилактике и предотвращению совершения правонарушений на ООПТ;

предотвращать, выявлять и пресекать нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и соблюдения режима ООПТ;

увеличить количество граждан, воспользовавшихся эколого-просветительскими услугами, предоставленными на ООПТ;

создать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" открытый доступ населения к информации об ООПТ.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание

особо охраняемой природной территории местного значения

"Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" муниципальной

программы "Охрана окружающей среды на территории

ЗАТО Северск"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь очищаемой пляжной зоны | га | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | - | Ежегодно в летний период | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2. | Количество печатной продукции по охране ООПТ | шт | 2000 | 0 | 2236 | 892 | 892 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 3. | Площадь восстановленных земель | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предотвращение деградации водных объектов ООПТ | га | 160 | 160 | 86 | 74 | 74 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Предотвращение деградации защитных лесов, площадь | га | 3500 | 3500 | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 | Ежеквартально | Периодическая отчетность Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Откорректированный проект рекультивации свалки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УКС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок, площадь | га | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.4 | Количество отремонтированного оборудования | шт | 6 | 6 | 27 | 27 | 27 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных аншлагов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 3.2 | Количество дежурств и рейдов на ООПТ | ед | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 3.3 | Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год | проц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквартально | Периодическая отчетность Отдела охраны окружающей среды Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач подпрограммы 2.

В подпрограмме 2 предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- по задаче 1 "Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ":

проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ;

проведение обследования состояния лесов ООПТ;

- по задаче 2 "Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ":

корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево;

работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево;

ликвидация несанкционированных мест хранения отходов;

санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года;

приобретение дополнительного пляжного оборудования;

ремонт существующего пляжного оборудования;

- по задаче 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ":

ремонт и восстановление информационных аншлагов;

осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ;

пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ;

ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приведены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

"Содержание особо охраняемой природной территории местного

значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Охрана окружающей среды

на территории ЗАТО Северск"

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: | Всего | 411,03 | 0,00 | 0,00 | 411,03 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | 151,03 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 2,3 |
| 2022 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 1,9 |
| 2023 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 1,9 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 0 |
| 1.1.1 | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ | Всего | 411,03 | 0,00 | 0,00 | 411,03 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | 151,03 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 86 |
| 2022 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 74 |
| 2023 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 74 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 0 |
| 1.1.2 | Проведение обследования состояния лесов ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2. | Задача 2 "Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: | Всего | 2781,12 | 0,00 | 0,00 | 2781,12 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 927,04 | 0,00 | 0,00 | 927,04 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2022 | 927,04 | 0,00 | 0,00 | 927,04 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |
| 2023 | 927,04 | 0,00 | 0,00 | 927,04 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 0 |
| 2.1.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2.1.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2.1.3 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов | Всего | 583,17 | 0,00 | 0,00 | 583,17 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 194,39 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2022 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 194,39 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2023 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 194,39 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0 |
| 2.1.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года | Всего | 2103,36 | 0,00 | 0,00 | 2103,36 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 701,12 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2022 | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 701,12 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2023 | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 701,12 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 0 |
| 2.1.5 | Приобретение дополнительного пляжного оборудования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2.1.6 | Ремонт существующего пляжного оборудования | Всего | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 2022 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 2023 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: | Всего | 170,08 | 0,00 | 0,00 | 170,08 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 2,2 |
| 2022 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 3,1 |
| 2023 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 4,0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0 |
| 3.1.1 | Ремонт и восстановление информационных аншлагов | Всего | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 44,22 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 2 |
| 2022 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 2 |
| 2023 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных | 0 |
| аншлагов, шт |  |
| 3.1.2 | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 3.1.3 | Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ | Всего | 125,86 | 0,00 | 0,00 | 125,86 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 2022 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 27,93 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 892 |
| 2023 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 27,93 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 892 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 0 |
| 3.1.4 | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 3362,23 | 0,00 | 0,00 | 3362,23 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | 1162,81 | 0,00 | 0,00 | 1162,81 | 0,00 | X | X |
| 2022 | 1099,71 | 0,00 | 0,00 | 1099,71 | 0,00 | X | X |
| 2023 | 1099,71 | 0,00 | 0,00 | 1099,71 | 0,00 | X | X |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК",

ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, в т.ч.: | Всего | 2424,31 | 0,00 | 0,00 | 2424,31 | 0,00 | Управление образования, Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры,  МАУ ЗАТО Северск "РЦО", образовательные учреждения, МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 863,11 | 0,00 | 0,00 | 863,11 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 15 |
| 2022 | 469,50 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 25 |
| 2023 | 619,50 | 0,00 | 0,00 | 619,50 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 25 |
| 2024 | 472,20 | 0,00 | 0,00 | 472,20 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 25 |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций | Всего | 952,32 | 0,00 | 0,00 | 952,32 | 0,00 | Управление образования,  МАУ ЗАТО Северск "РЦО", образовательные учреждения | X | X |
| 2021 | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2022 | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2023 | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2024 | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 1.1.2 | Экологическая программа музея г. Северска "В согласии с природой - в согласии с собой" | Всего | 475,69 | 0,00 | 0,00 | 475,69 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
| 2022 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 10000 |
| 2023 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 10000 |
| 2024 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 10000 |
| 1.1.3 | Создание выставки в музее г. Северска "Жизнь в стиле ЭКО" | Всего | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 15000 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 15000 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 15000 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Численность населения, посещающего экологические | 15000 |
| мероприятия музея, чел |  |
| 1.1.4 | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г. Северска | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 2023 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 1.1.5 | Обновление основания для экологической системы - рокария у музея г. Северска | Всего | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | Управление культуры,  МБУ "Музей г. Северска" | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 0 |
| 2024 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г. Северска, шт | 1 |
| 1.1.6 | Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск" | Всего | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 70 |
| 2022 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 70 |
| 2023 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 70 |
| 2024 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск", шт | 70 |
| 1.1.7 | Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды | Всего | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
| 2022 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
| 2023 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
| 2024 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
| 2. | Задача 2 "Предотвращение разрушения правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, в т.ч.: | Всего | 8627,95 | 0,00 | 0,00 | 8627,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2022 | 8627,95 | 0,00 | 0,00 | 8627,95 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г. Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2.1.1 | Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | Всего | 8627,95 | 0,00 | 0,00 | 8627,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2022 | 8627,95 | 0,00 | 0,00 | 8627,95 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, шт | 0 |
| 2.1.2 | Визуальный осмотр состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество осмотров состояния правого берега р. Томи вдоль черты г. Северска, ед | 4 |
|  | Итого по [подпрограмме 1](#P2046) | Всего | 11052,26 | 0,00 | 0,00 | 11052,26 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2021 | 863,11 | 0,00 | 0,00 | 863,11 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего  информацию по экологической безопасности, чел | 15000 |
|  |
| 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, проц | 0 |
| 2022 | 9097,45 | 0,00 | 0,00 | 9097,45 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 25000 |
| 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, проц | 100 |
| 2023 | 619,50 | 0,00 | 0,00 | 619,50 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 25000 |
| 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г. Северска, проц | 0 |
| 2024 | 472,20 | 0,00 | 0,00 | 472,20 | 0,00 | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 25000 |
| 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения | 0 |
| береговой полосы вдоль черты г. Северска, проц |  |
| Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 "Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: | Всего | 1120,00 | 0,00 | 0,00 | 1120,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
| 2022 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
| 2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
| 2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
| 1.1.1 | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ | Всего | 1120,00 | 0,00 | 0,00 | 1120,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
| 2022 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
| 2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
| 2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
| 1.1.2 | Проведение обследования состояния лесов ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2. | Задача 2 "Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: | Всего | 11316,32 | 0,00 | 0,00 | 11316,32 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск,  УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 2293,61 | 0,00 | 0,00 | 2293,61 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2022 | 7004,30 | 0,00 | 0,00 | 7004,30 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2023 | 1010,09 | 0,00 | 0,00 | 1010,09 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2024 | 1008,32 | 0,00 | 0,00 | 1008,32 | 0,00 | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2.1.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 1177,10 | 0,00 | 0,00 | 1177,10 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 1177,10 | 0,00 | 0,00 | 1177,10 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
| 2.1.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | Всего | 5963,17 | 0,00 | 0,00 | 5963,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2022 | 5963,17 | 0,00 | 0,00 | 5963,17 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 8 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2.1.3 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов | Всего | 846,80 | 0,00 | 0,00 | 846,80 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 211,70 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2022 | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 211,70 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2023 | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 211,70 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2024 | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 211,70 | 0,00 | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2.1.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года | Всего | 3067,44 | 0,00 | 0,00 | 3067,44 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 766,86 | 0,00 | 0,00 | 766,86 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2022 | 766,86 | 0,00 | 0,00 | 766,86 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2023 | 766,86 | 0,00 | 0,00 | 766,86 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2024 | 766,86 | 0,00 | 0,00 | 766,86 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2.1.5 | Приобретение дополнительного пляжного оборудования | Всего | 62,08 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 1 |
| 2022 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2.1.6 | Ремонт существующего пляжного оборудования | Всего | 199,73 | 0,00 | 0,00 | 199,73 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 106,91 | 0,00 | 0,00 | 106,91 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 2022 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 2023 | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 2024 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ" подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: | Всего | 415,68 | 0,00 | 0,00 | 415,68 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 2,2 |
| 2022 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 4,5 |
| 2023 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 6,7 |
| 2024 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 8,9 |
| 3.1.1 | Ремонт и восстановление информационных аншлагов | Всего | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 135,68 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 33,92 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
| 2022 | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 33,92 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
| 2023 | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 33,92 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
| 2024 | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 33,92 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
| 3.1.2 | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск,  Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
|  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 3.1.3 | Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ | Всего | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 2022 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 2023 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 2024 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 3.1.4 | Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северска | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  | Итого по [подпрограмме 2](#P2920) | Всего | 12852,00 | 0,00 | 0,00 | 12852,00 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2021 | 2677,53 | 0,00 | 0,00 | 2677,53 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2022 | 7388,22 | 0,00 | 0,00 | 7388,22 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 3. Площадь восстановленных земель, га | 8 |
| 2023 | 1394,01 | 0,00 | 0,00 | 1394,01 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 2024 | 1392,24 | 0,00 | 0,00 | 1392,24 | 0,00 | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы | | | | | | | | | | |
|  | Итого по [подпрограмме 3](#P511) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|  | Итого по Программе | Всего | 23904,26 | 0,00 | 0,00 | 23904,26 | 0,00 | Х | Х |
| 2021 | 3540,64 | 0,00 | 0,00 | 3540,64 | 0,00 | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
| 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 15 |
| 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
| 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2022 | 16485,67 | 0,00 | 0,00 | 16485,67 | 0,00 | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
| 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 25 |
| 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 8 |
| 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2023 | 2013,51 | 0,00 | 0,00 | 2013,51 | 0,00 | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
| 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 25 |
| 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
| 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2024 | 1864,44 | 0,00 | 0,00 | 1864,44 | 0,00 | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
| 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 25 |
| 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
| 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |