**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИСТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ТОЦКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_04.09.2015                № 137\_-п

 пос. Пристанционный

Об утверждении муниципальной  программы " Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 года "

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», статьями 139,179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пристанционный сельсовет,  для улучшения условий и качества жизни жителей муниципального образования Пристанционный сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить целевую программу « Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 годы».
2. Установить , что в ходе реализации целевой программы « Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 годы». Ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств муниципального бюджета.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области.

Глава муниципального образования                                    Н.А. Чуйкова

Разослано: в дело , оргтдел районной администрации , райпрокуратуре

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению главы муниципального образования Пристанционный сельсовет  от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г № \_\_-п |

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области**

**на 2016-2018 годы»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Полное наименование программы** | Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 годы» |
| **2** | **Основание для разработки** | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации,  -Земельный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  - Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» ;  - Устав муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |
| **3** | **Муниципальный заказчик программы** | Администрация Пристанционный сельсовета |
| **4** | **Разработчик программы** | Бухгалтерия администрации Пристанционный сельсовета |
| **5** | **Основная цель программы** | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития инфраструктуры муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| **6** | **Основные задачи программы** | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта. |
| **7** | **Сроки реализации программы** | 2016-2018 годы |
| **8** | **Структура программы** | Паспорт муниципальной программы  «Благоустройство территории Пристанционный сельсовета Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 годы»  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы поселения, а также целевые индикаторы и показатели Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.  Раздел 4. Нормативное обеспечение.  Раздел 5. Механизм реализации муниципальной целевой программы поселения, включая организацию управления муниципальной целевой программой сельского поселения и контроль над ходом ее реализации.  Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной целевой Программы сельского поселения.  Приложение N 1. Система программных мероприятий.   Программа содержит следующие подпрограммы:  - Подпрограмма «Уличное освещение»;  - Подпрограмма «Озеленение»;  - Подпрограмма «Содержания мест захоронения»; - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселений».  Мероприятия Программы:  -мероприятия по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения;  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;  - мероприятия по отлову безнадзорных животных;  - мероприятия по санитарной очистке территории;  - мероприятия по озеленению;  - организация вывоза ТБО. |
| **9** | **Исполнители программы** | - Администрация Пристанционный сельсовета |
| **10** | **Объемы и источники финансирования программы** | Общий объем финансирования программы составляет  В 2016-2018 годах -1024,27. р. (тысяч рублей):  в том числе:  средства местного бюджета – 1024,27 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам:  2015 год – 490,35 тыс. руб.  2016 год –356,96 тыс. руб.  2017 год – 356,96 тыс. руб. |
| **11** | **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | 1. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.  2. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  3. Определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения Пристанционный и Городок Третий.  4. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения Пристанционный и Городок Третий |
| **12** | **Система организации контроля над исполнением программы** | **- текущий контроль выполнения программы** – ежемесячный контроль специалистами администрации сельсовета;  **- Промежуточный контроль** – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе Пристанционный сельсовета |

**РАЗДЕЛ 1.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Пристанционный сельсовета Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» и Уставом муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства и развития коммунальной сферы на территории поселения обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенного пункта поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению обозначенных проблем населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

**РАЗДЕЛ 2.**

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**2.1. Цель программы**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории поселения Пристанционный и Городок Третий.

**2.2. Задачи программы**

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

**2.3. Сроки реализации программы**

- 2016 – 2018 годы.

**2.4. Объемы и источники финансирования программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 1204,27 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Бюджет МО – 1204,27 тыс. рублей.

**РАЗДЕЛ 3.**

**СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

* 1. **Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством МО**

Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства населенных пунктов.

* 1. **Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования**

**3.3.1. *Уличное освещение***

Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов и на территориях включают в себя 71 светильник. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения.

**3.3.2.*Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству , недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

**3.3.3 Организация и содержание мест захоронения**

Мероприятия по содержанию памятников погибшим во время ВОВ и

замена ограждения мест захоронения

**3.3.4 Прочие мероприятия по благоустройству поселений**

Благоустройство включает в себя сокращение несанкционированных свалок , бытового мусора . Благоустройством занимается администрация

муниципального образования. В сложившемся положении необходимо

продолжать комплексное благоустройство в поселении: Привлечение

жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

**Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселка Пристанционный и Городок Третий**

Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенного пункта на улицах , небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом, улица». Жители домов, улиц, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2016 - 2018 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения : «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

**5.Мероприятия, предусмотренные Программой**

Для обеспечения Программы благоустройства на территории сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

-мероприятия по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по отлову безнадзорных животных;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- организация вывоза ТБО.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

Оказание помощи в организации вывоза ТБО от частного сектора.

**РАЗДЕЛ 4.**

**НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Пристанционный сельсовет от 09.11.2012 № 85 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории Муниципального образования Пристанционный сельсовет».

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами администрации Пристанционного сельсовета.

**РАЗДЕЛ 5.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**Контроль за исполнением программы**

Контроль за исполнением программы осуществляет Глава муниципального образования Пристанционный сельсовет.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на бухгалтерию администрации Пристанционный сельсовета.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

**РАЗДЕЛ 6.**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Пристанционный сельсовета .

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- организация вывоза ТБО;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).

**Приложение**

к муниципальной программе "Благоустройство территории Пристанционный сельсовета Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2018 годы

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРИСТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТА ТОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий. | Затраты на 2016 год тыс. руб. | Затраты на 2017 год тыс. руб. | Затраты на 2018 год тыс. руб. | **ИТОГО**  **тыс. руб.** |
| 1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | 200,0 | 165,4 | 165,4 | **530,8** |
| В т.ч. местный бюджет | 200,0 | 165,4 | 165,4 | 530,8 |
| 2 | Озеленение | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **60,0** |
| В т.ч. местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 3 | Содержание мест захоронения | 30,0 | 20,0 | 20,0 | **70,0** |
| В т.ч. местный бюджет | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений |  |  |  |  |
| Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев) обкос сорной растительности на территории поселения, приобретение инвентаря (мешки для мусора, перчатки) | 240,35 | 151,56 | 151,56 | **543,47** |
| В т.ч. местный бюджет | 240,35 | 151,56 | 151,56 | 543,47 |
| ***5*** | ***ИТОГО*** |  |  |  |  |
|  | В т.ч. областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | В т.ч. местный бюджет | **490,35** | 356,96 | 356,96 | 1204,27 |