| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЙЫЛАЙЫР РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| :!НЗ!Ф!Р АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЗАФАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| 453693, БР, Йылайыр районы, Йома?ужа ауылы, С. Юлаев урамы, 37. Тел. 2-58-21 |  | 453693, РБ, Зилаирский район, д. Юмагужино, ул. С. Юлаева, 37. Тел. 2-58-21. |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  42/1                от  « 17 » октября  2016 года

О разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставу сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан действующему законодательству, Администрация сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан:

постановляет:

1. Приступить совместно с МУП «Землемер» МР Зилаирского района                        к разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан от 02 апреля 2015 г. № 112 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан»

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение №1);

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Канзафаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в сети Интернет;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Канзафаровский сельсовет                                               С.Я. Музафаров

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации СП Канзафаровский сельсовет МР Зилаирский район Республики Башкортостан № 42/1 от 17.10.2016 г. |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Октябрь-ноябрь 2016г. | Управляющий делами, отдел архитектуры и градостроительства Администрации МР, МУП «Землемер» (по согласованию) |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Управляющий делами |
| 4 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава сельского поселения |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 14 дней с даты принятия постановления | Управляющий делами |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Не более 1 месяца | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 8 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Управляющий делами |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет сельского поселения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации сельского поселения |