График плановых отключений

ООО «Сетевая компания» на 2020 г.

|  | Наименование объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время отключения | Результат проведенных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Иглино |
| 1 | ТП-01652 с.Иглино, ул.Антонова | Осмотр ТП-01652 с отключением РТП | 02.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 2 | ТП-154 с.Иглино, ул.Домостроительная | Осмотр ТП-154 с отключением РТП | 03.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 3 | ТП-01618 с.Иглино, ул.Цветаевой | Осмотр ТП-01618 с отключением РТП | 03.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 4 | ТП-153 с.Иглино , ул.М.Карима | Ремонт гл.рубильника РУ-0,4 кВ | 07.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 5 | ТП-214 с.Иглино, ул.Григорьева | Ремонт гл.рубильника РУ-0,4 кВ | 24.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 6 | ТП-204 с.Кудеевский | Верховая ревизия ВЛ-0,4 ул.Мира | 16.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 7 | ТП-204 с.Кудеевский | Верховая ревизия ВЛ-0,4 ул.Победы | 16.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 8 | ТП-204 с.Кудеевский | Верховая ревизия ВЛ-0,4 ул.Пушкина | 17.01.2020 10ºº-17ºº | выполнено |
| 9 | ТП-195 с.Алаторка ДРСУ | Осмотр ТП с отключением РТП | 10.02.2019 10ºº-17ºº | выполнено |
| 10 | ТП-601 с.Иглино | Демонтаж | 12.02.2019 10ºº-17ºº | выполнено |
| 11 | ТП б/н с.Иглино, ул. Левитана | Монтаж КТПН | 13-14.02.2019 10ºº-17ºº | выполнено |
| 12 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул. Чкалова | Верховая ревизия ВЛ-0,4 | 13.02.2019 10ºº-17ºº | выполнено |
| 13 | ТП-160 с. Кудеевский, ул.Чапаева | Верховая ревизия ВЛ-0,4 | 16.02.2019 10ºº-17ºº | выполнено |
| 14 | ТП-159 с. Тавтиманово, ул.Заречная | Верховая ревизия ВЛ-0,4 | 21.02.2019 10ºº-17ºº | выполнено |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Азиатская | 16-18.03.2019 10ºº-17ºº | Частично выполнено |
| 16 | ТП-201 с.Иглино, пер.Горького | Ревизия РТП | 18.03.2019 10ºº-17ºº | Не выполнено |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 | Строительство и подключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Пугачева | 20-25.03.2019 10ºº-17ºº | Частично выполнено |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 ул.Крупская | 26-31.03.2019 10ºº-17ºº | Частично выполнено |

Главный инженер                                                                                  Ф.К.Асадуллин